О Т Ч Ё Т

о реализации муниципальной программы

*Наименование муниципальной программы:*

Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района

*Наименование администраторов программы:*

* Управление муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района Ивановской области,
* Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области,
* Управление по экономической политике Ильинского муниципального района

*Перечень исполнителей, участвовавших в реализации программы:*

* Общество с ограниченной ответственностью «Аньковская ПМК»,
* Общество с ограниченной ответственностью «Тейковское ДЭП» Ивановской области;
* Муниципальное унитарное предприятие «Ильинское АТП».

*Отчетный год реализации программы:*

2018 год

*Дата подготовки отчета*

2019 год

*Ответственный исполнитель:*

Орехов Сергей Владимирович – заместитель начальника отдела экономики и муниципального хозяйства, телефон: 8(49353)21506, email: [iluep@mail.ru](mailto:iluep@mail.ru)

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Название программы**: Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района

**Название подпрограммы**: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ильинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник  финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном году, утвержденный программой  **(план)** | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятий в отчетном году  **(факт)** | Пояснение причин существенных отклонений |
| Обеспечение сохранности дорог местного значения, в т.ч. иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий по дорожной деятельности в отношении автодорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них в соответствии с заключенными соглашениями (*содержание автодорог*), | ООО  «Аньковская  ПМК»;  ООО  «Тейковское  ДЭП» | **ВСЕГО** | 2330,9 | 2136,5 | отклонений  нет |
| Местный бюджет | 2330,9 | 2136,5 | отклонений  нет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Приведение дорог местного значение в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям, в т.ч. иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий по дорожной деятельности в отношении автодорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них в соответствии с заключенными соглашениями (*ремонт и капитальный ремонт автодорог*) | ООО  «Аньковская  ПМК»;  ООО  «Тейковское  ДЭП» | **ВСЕГО** | 2603,7 | 2603,2 | отклонений  нет |
| Местный бюджет | 2603,7 | 2603,2 | отклонений  нет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **ВСЕГО по**  **подпрограмме:**  «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ильинского муниципального района» |  | **ВСЕГО** | 4934,6 | 4739,7 |  |
| Местный бюджет | 4934,6 | 4739,7 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |

**Название программы**: Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района

**Название подпрограммы**: Развитие пассажирского автотранспортного обслуживания населения Ильинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник  финансирования | Объем бюд-жетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном году, утвержденный программой  **(план)** | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятий в отчетном году  **(факт)** | Пояснение причин существенных отклонений |
| Выделение субсидий МУП «Ильинское АТП» для возмещения понесенных перевозчиками убытков, возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров на межмуниципальных и пригородных регулярных маршрутах | МУП  «Ильинское АТП» | **ВСЕГО** | 2217,5 | 2217,5 | отклонений  нет |
| Местный бюджет | 2217,5 | 2217,5 | отклонений  нет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **ВСЕГО по**  **подпрограмме:**  «Развитие пассажирского автотранспортного обслуживания населения Ильинского муниципального района» |  | **ВСЕГО** | 2217,5 | 2217,5 | отклонений  нет |
| Местный бюджет | 2217,5 | 2217,5 | отклонений  нет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |

**Название программы**: Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района

**Название подпрограммы**: Повышение безопасности дорожного движения в Ильинском муниципальном районе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник  финансирования | Объем бюд-жетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном году, утвержденный программой  **(план)** | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятий в отчетном году  **(факт)** | Пояснение причин существенных отклонений |
| Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | Администрация Ильинского муниципального  района;  Управление по экономической  политике;  Отдел  образования;  Отдел  молодежной и информационной  политики | **ВСЕГО** | 4,0 | 4,0 | отклонения  несущественные |
| Местный бюджет | 4,0 | 4,0 | отклонения  несущественные |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **ВСЕГО по**  **подпрограмме:**  «Повышение безопасности дорожного движения в Ильинском муниципальном районе» |  | **ВСЕГО** | 4,0 | 4,0 | отклонения  несущественные |
| Местный бюджет | 4,0 | 4,0 | отклонения  несущественные |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |

**ВСЕГО по программе**: Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник  финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном году,  утвержденный программой  **(план)** | Объем кассовых расходов на реализа-цию мероприятий в отчетном году  **(факт)** | Пояснение причин  существенных  отклонений |
| **ВСЕГО** | 7156,1 | 6961,2 | отклонений  нет |
| Местный бюджет | 7156,1 | 6961,2 | отклонений  нет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |

**Оценка достижений плановых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия)  целевого индикатора  (показателя) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение  причин  существенных  отклонений |
| 1. | **Подпрограмма: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ильинского муниципального района** |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение сохранности дорог местного значения, в т.ч. иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий по дорожной деятельности в отношении автодорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них в соответствии с заключенными соглашениями |  |  |  |  |
|  | - содержание автомобильных дорог местного значения Ильинского муниципального района в зимний период | км | 228,51 | 228,51 | отклонений  нет |
| 1.2. | Приведение дорог местного значение в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям, в т.ч. иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий по дорожной деятельности в отношении автодорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них в соответствии с заключенными соглашениями |  |  |  |  |
|  | - прирост протяженности автомобильных дорог местного значения Ильинского муниципального района, отвечающих нормативным требованиям | км | 1,0 | 1,7 | превышение  плана |

**Оценка достижений плановых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого  индикатора  (показателя) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение  причин  существенных  отклонений |
| 2. | **Подпрограмма: Развитие пассажирского автотранспортного обслуживания населения Ильинского муниципального района** |  |  |  |  |
| 2.1. | Выделение субсидий МУП «Ильинское АТП» для возмещения понесенных перевозчиками убытков, возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров на межмуниципальных и пригородных регулярных маршрутах |  |  |  |  |
|  | - выделение субсидий МУП «Ильинское АТП» | тыс.руб. | 2217,5 | 2217,5 | отклонений  нет |

**Оценка достижений плановых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого  индикатора  (показателя) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение  причин  существенных  отклонений |
| 3. | **Подпрограмма: Повышение безопасности дорожного движения в Ильинском муниципальном районе** |  |  |  |  |
| 3.1. | - мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | тыс.руб. | 4,0 | 4,0 | отклонения  несущественные |

**Оценка достижений плановых значений целевых индикаторов (показателей) программы:** Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия)  целевого индикатора  (показателя) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение  причин  существенных  отклонений |
| 1. | Расчистка от снега автомобильный дорог местного значения в зимний период |  |  |  |  |
|  | - содержание автомобильных дорог местного значения Ильинского муниципального района в зимний период | км | 228,51 | 228,51 | отклонений  нет |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |
|  | - прирост протяженности автомобильных дорог местного значения Ильинского муниципального района, отвечающих нормативным требованиям | км | 1,0 | 1,7 | превышение  плана |
| 3. | Выделение субсидий МУП «Ильинское АТП» для возмещения понесенных перевозчиками убытков, возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров на межмуниципальных и пригородных регулярных маршрутах |  |  |  |  |
|  | - выделение субсидий МУП «Ильинское АТП» | тыс.руб. | 2217,5 | 2217,5 | отклонений  нет |
| 4. | Повышение безопасности дорожного движения в Ильинском муниципальном районе |  |  |  |  |
|  | - мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | тыс.руб. | 4,0 | 4,0 | отклонения  несущественные |