О Т Ч Ё Т

о реализации муниципальной программы

*Наименование муниципальной программы:*

Развитие газификации Ильинского муниципального района на 2019 - 2022 годы

*Наименование администраторов программы:*

Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области

*Перечень исполнителей, участвовавших в реализации программы:*

ООО ПМ «Аркада»;

ООО «СВЕТЛАНА»

БГУ «Агентство капитального строительства Ивановской области»

*Отчетный год реализации программы:*

2020 год

*Дата подготовки отчета*

2021год

*Ответственный исполнитель:*

Отдел экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района, телефон: 8 (49353) 21506

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Название программы**: Развитие газификации Ильинского муниципального района на 2019 - 2022 годы

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник  финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном году, утвержденный программой  **(план)** | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятий в отчетном году  **(факт)** | Пояснение причин существенных отклонений |
| Разработка проектной документации на распределительный газопровод по д. Зайково, д. Денисово Малое, д. Кузяево для газификации жилья и объектов социальной сферы | ООО ПМ  «Аркада» | **ВСЕГО** | **505050,51** | **505050,51** | отклонений  нет |
| Местный бюджет | 5050,51 | 5050,51 | отклонений  нет |
| Областной бюджет | 500000,0 | 500000,0 | отклонений  нет |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Распределительный газопровод по с.Нажерово, д.Счастливка, д.Астафьево для газификации жилья и объектов социальной сферы | ООО  «Светлана» | **ВСЕГО** | **15233597,88** | **14948346,79** | Отклонения не существенные |
| Местный бюджет | 164335,98 | 149483,46 | Отклонения не существенные |
| Областной бюджет | 15069261,9 | 14798863,33 | Отклонения не существенные |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Оплата работ по согласованию аукционной документации по объекту «Распределительный газопровод по с.Нажерово, д.Счастливка,  д.Астафьево для газификации жилья и объектов социальной сферы» | БГУ «Агентство капитального строительства Ивановской области» | **ВСЕГО** | **8808,86** | **8808,86** | отклонений  нет |
| Местный бюджет | 8808,86 | 8808,86 | отклонений  нет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **ВСЕГО по**  **подпрограмме:**  «Развитие газификации Ильинского муниципального района» |  | **ВСЕГО** | **15747457,25** | **15462206,16** | Отклонения не существенные |
| Местный бюджет | 178195,35 | **163342,83** | Отклонения не существенные |
| Областной бюджет | 15569261,9 | 15298863.33 | Отклонения не существенные |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |

**Оценка достижений плановых значений целевых индикаторов (показателей) программы:** Развитие газификации Ильинского муниципального района на 2019 - 2022 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия)  целевого индикатора  (показателя) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение  причин  существенных  отклонений |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации, (ПСД) |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проектной документации на распределительный газопровод по д. Зайково, д. Денисово Малое, д. Кузяево для газификации жилья и объектов социальной сферы | ПСД | 1 | 1 | отклонений  нет |
| 2 | Строительство газопроводов |  |  |  |  |
| 1.1 | Распределительный газопровод по с.Нажерово,д.Счастливка,д.Астафьево для газификации жилья и объектов социальной сферы | км | 5,05 | 5,05 | Отклонений  нет |