О Т Ч Ё Т

о реализации муниципальной программы

*Наименование муниципальной программы:*

Развитие газификации Ильинского муниципального района на 2019 - 2023 годы

*Наименование администраторов программы:*

Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области

*Перечень исполнителей, участвовавших в реализации программы:*

ООО «Газсервис»;

АО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Тейково;

БГУ «Агентство капитального строительства Ивановской области»

*Отчетный год реализации программы:*

2021 год

*Дата подготовки отчета*

2022год

*Ответственный исполнитель:*

Отдел экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района, телефон: 8 (49353) 21506

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Название программы**: Развитие газификации Ильинского муниципального района на 2019 - 2023 годы

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник  финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном году, утвержденный программой  **(план)** | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятий в отчетном году  **(факт)** | Пояснение причин существенных отклонений |
| Оплата работ по согласованию аукционной документации по объекту «распределительный газопровод по д. Зайково, д. Денисово Малое, д. Кузяево для газификации жилья и объектов социальной сферы» | БГУ «Агентство капитального строительства Ивановской области» | **ВСЕГО** | **7349,29** | **7349,29** | отклонений  нет |
| Местный бюджет | 7349,29 | 7349,29 | отклонений  нет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Распределительный газопровод по д. Зайково, д. Денисово Малое, д. Кузяево для газификации жилья и объектов социальной сферы | ООО  «Газсервис»» | **ВСЕГО** | **7741503,98** | **7741503,97** | Отклонения не существенные |
| Местный бюджет | 77415,06 | 77415,05 | Отклонения не существенные |
| Областной бюджет | 7664088,92 | 7664088,92 | отклонений  нет |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Врезка и продувка распределительного газопровода по с.Нажерово, д.Счастливка,  д.Астафьево | АО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Тейково | **ВСЕГО** | **315140,53** | **315140,53** | отклонений  нет |
| Местный бюджет | 315140,53 | 315140,53 | отклонений  нет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Врезка и продувка распределительного газопровода по д. Зайково, д. Денисово Малое, д. Кузяево | АО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Тейково | **ВСЕГО** | **111948,09** | **111948,09** | отклонений  нет |
| Местный бюджет | 111948,09 | 111948,09 | отклонений  нет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **ВСЕГО по**  **подпрограмме:**  «Развитие газификации Ильинского муниципального района» |  | **ВСЕГО** | **8175941,89** | **8175941,88** | Отклонения не существенные |
| Местный бюджет | 511852,97 | 511852,96 | Отклонения не существенные |
| Областной бюджет | 7664088,92 | 7664088,92 | отклонений  нет |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |

**Оценка достижений плановых значений целевых индикаторов (показателей) программы:** Развитие газификации Ильинского муниципального района на 2019 - 2022 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия)  целевого индикатора  (показателя) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение  причин  существенных  отклонений |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации, (ПСД) |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проектной документации на распределительный газопровод по д. Колчигино для газификации жилья | ПСД | 1 | 0 | не включение  в региональную  программу |
| 2 | Строительство газопроводов |  |  |  |  |
| 1.1 | Распределительный газопровод по д. Зайково, д. Денисово Малое, д. Кузяево для газификации жилья и объектов социальной сферы | км | 2,4 | 2,4 | Отклонений  нет |