Муниципальная  программа

«Комплексное развитие сельских территорий Ильинского городского поселения Ивановской области на 2020 – 2022 годы»»

Администратор программы

- Администрация  Ильинского муниципального района

Исполнители программы

- Администрация Ильинского муниципального района,

- Отдел экономики и  муниципального хозяйства Ильинского муниципального района.

Отчетный год       2021

Дата подготовки отчета   ____/___.2022г.

Отчет подготовил               Н.М.Крутикова  т.(849353)2-13-02,

эл. почта: ilinskoe_apk@mail.ru

Муниципальная  программа

«Комплексное развитие сельских территорий Ильинского городского поселения Ивановской области на 2020 – 2022 годы»»

Основные цели Программы:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

Основными задачами Программы являются:

-удовлетворение потребностей сельского населения,

-повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности,

-объектами социальной и инженерной инфраструктуры,

-повышение жизненного уровня сельского населения

Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) «Комплексное развитие сельских территорий Ильинского городского поселения Ивановской области на 2020 – 2022 годы»»

| №п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм | план | факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество разработанных проектов на объекты инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности. | единиц | 4 | 1 |
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей | км | - | - |
| 3 | Бурение артезианской скважины | единиц | - | - |
| 4 | Строительство подъездной дороги к Животноводческому комплексу на 500 голов коров ЗАО «Гарское» | км | - | - |
| 5 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в с.Гари | единиц | 8 | 8 |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Ильинского муниципального района

Название программы: «Комплексное развитие сельских территорий Ильинского городского поселения Ивановской области на 2020 – 2022 годы»

Название подпрограммы: «Улучшение водоснабжения сельских населенных пунктов, строительство и реконструкция сетей водоснабжения»

| №п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм | ПЛАН | ФАКТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество разработанных проектов на объекты инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности. | единиц | 4 | 1 |
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей | км. | - | - |
| 3 | Бурение артезианской скважины | единиц | - | - |

Название программы: «Комплексное развитие сельских территорий Ильинского городского поселения Ивановской области на 2020 – 2022 годы»

Название подпрограммы: «Строительство подъездной дороги к Животноводческому комплексу на 500 голов коров ЗАО «Гарское»»

| №п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм | план | факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество разработанных проектов на объект строительства подъездной дороги | единиц | - | - |
| 2 | Строительство подъездной дороги к Животноводческому комплексу на 500 голов коров ЗАО «Гарское» | км | - | - |

Название программы: «Комплексное развитие сельских территорий Ильинского городского поселения Ивановской области на 2020 – 2022 годы»

Название подпрограммы: «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в с.Гари»

| №п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм | план | факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | единиц | 8 | 8 |

| Наименование мероприятий программы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в отчетном году, утвержденной программой (план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году (факт) | Пояснение причин существенных отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция водопроводных сетей | Администрация Ильинского муниципального района | Всего | 3534821,22 | 3534821,22 |  |
|  |  | Местный бюджет | 176741,06 | 176741,06 |  |
|  |  | Областной бюджет | 3358080,16 | 3358080,16 |  |
| Бурение артезианской скважины | Администрация Ильинского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
| Строительство подъездной дороги к животноводческому комплексу на 500 голов коров ЗАО «Гарское» | Администрация Ильинского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
| Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в с. Гари | Администрация Ильинского муниципального района | Всего | 285715,11 | 285715,11 |  |
|  |  | Местный бюджет | 57143,68 | 57143,68 |  |
|  |  | Областной бюджет | 2000,00 | 2000,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 198000,00 | 198000,00 |  |
|  |  | Объем инициативных платежей кроме средств граждан (юридические лица) | 28571,43 | 28571,43 |  |

Название программы: «Комплексное развитие сельских территорий Ильинского городского поселения Ивановской области на 2020 – 2022 годы»