О Т Ч Ё Т

о реализации муниципальной программы

***Наименование муниципальной программы:***

Благоустройство Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области

***Наименование администраторов программы:***

* Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области,

***Перечень исполнителей, участвовавших в реализации программы:***

* Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области;
* Общество с ограниченной ответственностью «ЕЭС-Гарант»
* Публичное акционерное общество «МРСК Центра и Приволжья»;
* Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ (Ильинское) Ильинского муниципального района»;
* Общество с ограниченной ответственностью «Тейковское ДЭП» Ивановской области;
* Население Ильинского городского поселения.

*Отчетный год реализации программы:*

2018 год

*Дата подготовки отчета*

2019 год

*Ответственный исполнитель:*

Орехов Сергей Владимирович – заместитель начальника отдела экономики и муниципального хозяйства,

телефон: 8(49353)21506, email: iluep@mail.ru

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

Название программы: Благоустройство Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области

**Название подпрограммы**: Организации уличного электроснабжения Ильинского городского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном году, утвержденный программой**(план)** | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятий в отчетном году**(факт)** | Пояснение причин существенных отклонений |
| Оплата за электроэнергию уличного освещения населенных пунктов на территории Ильинского городского поселения | Администрация Ильинского муниципального района | **ВСЕГО** | 1788,0 | 1788,0 | отклоненийнет |
| Местный бюджет | 1788,0 | 1788,0 | отклоненийнет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Содержание и обслуживание уличного освещения | ИП | **ВСЕГО** | 323,2 | 303,2 | отклонениянесущественные |
| Местный бюджет | 323,3 | 303,2 | отклонениянесущественные |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **ВСЕГО по** **подпрограмме:**«Организации уличного электроснабжения Ильинского городского поселения» |  | **ВСЕГО** | **2111,2** | **2091,2** |  |
| Местный бюджет | 2111,2 | 2091,2 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |

Название программы: Благоустройство Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области

Название подпрограммы: Организация благоустройства и озеленения территории Ильинского городского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюд-жетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном году, утвержденный программой**(план)** | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятий в отчетном году**(факт)** | Пояснение причин существенных отклонений |
| Содержание и обустройство клумбы (приобретение рассады и устройство плодородного слоя) в п. Ильинское-Хованское на ул. Советской (площадь) | МУП«ЖКХ (Ильинское)» | **ВСЕГО** | 195,5 | 195,5 | отклоненийнет |
| Местный бюджет | 195,5 | 195,5 | отклоненийнет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **ВСЕГО по** **подпрограмме**:«Организация благоустройства и озеленения территории Ильинского городского поселения» |  | **ВСЕГО** | **195,2** | **195,2** |  |
| Местный бюджет | 195,2 | 195,2 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |

Название программы: Благоустройство Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области

Название подпрограммы: Организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории Ильинского городского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюд-жетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном году, утвержденный программой**(план)** | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятий в отчетном году**(факт)** | Пояснение причин существенных отклонений |
| Спил и вывоз аварийных деревьев на территории кладбищ п. Ильинское-Хованское и с. Гари | Администрация Ильинского муниципального района | **ВСЕГО** | 8,0 | 8,0 |  |
| Местный бюджет | 8,0 | 8,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Уборка и вывоз навалов мусора, обкос травы на территории кладбищ п. Ильинское-Хованское и с. Гари | Администрация Ильинского муниципального района;МУП«ЖКХ (Ильинское)» | **ВСЕГО** | 25,4 | 25,4 | отклоненийнет |
| Местный бюджет | 25,4 | 25,4 | отклоненийнет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по** **подпрограмме:**«Организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории Ильинского городского поселения» |  | **ВСЕГО** | **33,4** | **33,4** |  |
| Местный бюджет | 33,4 | 33,4 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |

Название программы: Благоустройство Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области

Название подпрограммы: Ликвидация несанкционированных свалок и уборка мусора в населенных пунктах Ильинского городского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюд-жетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном году, утвержденный программой**(план)** | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятий в отчетном году**(факт)** | Пояснение причин существенных отклонений |
| Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Ильинского муниципального района | **ВСЕГО** | 250,0 | 250,0 | отклоненийнет |
| Местный бюджет | 250,0 | 250,0 | отклоненийнет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Приобретение контейнеров, обустройство контейнерных площадок, уборка мусора (субботники, работа отрядов) | Администрация Ильинского муниципального района;Организации;Население | **ВСЕГО** | 353,7 | 353,7 | отклоненийнет |
| Местный бюджет | 353,7 | 353,7 | отклоненийнет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **ВСЕГО по** **подпрограмме:**«Ликвидация несанкционированных свалок и уборка мусора в населенных пунктах Ильинского городского поселения» |  | **ВСЕГО** | **603,7** | **603,7** |  |
| Местный бюджет | 603,7 | 603,7 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |

Название программы: Благоустройство Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области

Название подпрограммы: Прочие мероприятия по благоустройству Ильинского городского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюд-жетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном году, утвержденный программой**(план)** | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятий в отчетном году**(факт)** | Пояснение причин существенных отклонений |
| Содержание дождеприемных колодцев, водоотводных канав на территории Ильинского городского поселения | Администрация Ильинского муниципального района;МУП«ЖКХ (Ильинское)» | **ВСЕГО** | 31,1 | 31,1 | отклоненийнет |
| Местный бюджет | 31,1 | 31,1 | отклоненийнет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Содержание парков на территории Ильинского городского хозяйства | Администрация Ильинского муниципального района;МУП«ЖКХ (Ильинское)» | **ВСЕГО** | 13,6 | 13,6 | отклоненийнет |
| Местный бюджет | 13,6 | 13,6 | отклоненийнет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Установка, содержание и текущий ремонт детских площадок, скамеек, урн на территории Ильинского городского поселения | Администрация Ильинского муниципального района | **ВСЕГО** | 76,2 | 76,2 | отклоненийнет |
| Местный бюджет | 76,2 | 76,2 | отклоненийнет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Текущий ремонт и содержание памятников воинам, погибшим в ВОВ на территории Ильинского городского поселения | Администрация Ильинского муниципального районаМУП«ЖКХ (Ильинское)»ИП | **ВСЕГО** | 17,0 | 17,0 | отклоненийнет |
| Местный бюджет | 17,0 | 17,0 | отклоненийнет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Текущий ремонт и содержание полоскательных мостков в границах Ильинского городского поселения | Администрация Ильинского муниципального района;ИП | **ВСЕГО** | 44,2 | 44,2 | отклоненийнет |
| Местный бюджет | 44,2 | 44,2 | отклоненийнет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Обустройство территории Ильинского городского поселения (обкос травы, спил деревьев) | Администрация Ильинского муниципального района;ИП | **ВСЕГО** | 479,4 | 479,4 | отклоненийнет |
| Местный бюджет | 479,4 | 479,4 | отклоненийнет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Текущий ремонт тротуаров на территории Ильинского городского поселения | ООО«Тейковское ДЭП» | **ВСЕГО** | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Текущий ремонт и содержание водоразборных колодцев Ильинского городского поселения | Администрация Ильинского муниципального района | **ВСЕГО** | 109,6 | 109,6 | отклоненийнет |
| Местный бюджет | 109,6 | 109,6 | отклоненийнет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **ВСЕГО по** **подпрограмме:**«Прочие мероприятия по благоустройству Ильинского городского поселения» |  | **ВСЕГО** | **771,1** | **771,1** |  |
| Местный бюджет | 771,1 | 771,1 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |

**ВСЕГО по программе**: Благоустройство Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном году, утвержденный программой**(план)** | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятий в отчетном году**(факт)** | Пояснение причин существенных отклонений |
| **ВСЕГО** | **3714,9** | **3694,9** | отклонениянесущественные |
| Местный бюджет | 3714,9 | 3694,9 | отклонениянесущественные |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |

**Оценка достижений плановых значений целевых индикаторов (показателей) программы:** Благоустройство Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (мероприятия) целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение причин существенных отклонений |
|  | **Подпрограмма: Благоустройство Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области** |  |  |  |  |
| 1. | Содержание парков | га | 1,2 | 1,2 | отклоненийнет |
| 2. | Ремонт полоскательных мостков | шт. | 3 | 3 | отклоненийнет |
| 3. | Ремонт общественных водоразборных колодцев | шт. | 2 | 2 | отклоненийнет |
| 4. | Установка и замена энергосберегающих фонарей уличного освещения на энергосберегающие | шт. | 20 | 0 | недостаточное финансирование |
| 5. | Ликвидация несанкционированных свалок | ед. | 2 | 2 | отклоненийнет |
| 6. | Содержание и ремонт детских площадок | шт. | 1 | 1 | отклоненийнет |
| 7. | Ремонт тротуаров | м.п. | 300 | 0 | уменьшение лимитов бюджетных обязательств |
| 8. | Содержание клумбы | га | 0,3 | 0,3 | отклоненийнет |
| 9. | Ремонт памятников воинам, погибшим в ВОВ | шт. | 2 | 2 | отклоненийнет |
| 10. | Спил и вывоз аварийных деревьев | шт. | 25 | 25 | отклоненийнет |
| 11. | Приобретение металлических контейнеров для ТБО | шт. | 10 | 0 | полномочияРегиональногооператора ТКО(с 01.07.2017 г.) |
| 12. | Обустройство контейнерных площадок | шт. | 2 | 0 | уменьшение лимитов бюджетных обязательств |
| 13. | Организация «Субботников» | шт. | 2 | 2 | отклоненийнет |
| 14. | Содержание мест захоронения (кладбища) | шт. | 2 | 2 | отклоненийнет |