**Отчет по реализации муниципальной программы за 2018 год**

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ильинского муниципального района»

(наименование муниципальной программы)

Администратор муниципальной программы – администрация Ильинского муниципального района Ивановской области.

Срок реализации муниципальной программы – 2015-2044 годы.

Нормативно-правовой документ, которым утверждена муниципальная программа – постановление администрации Ильинского муниципального района Ивановской области от 15.05.2014 г. № 202.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество мероприятий по муниципальной программе | | Наименование невыполненного мероприятия | Сумма средств на невыполненное мероприятие согласно муниципальной программе (тыс. руб.) и % данного мероприятия в общем объеме средств за весь период действия муниципальной программы | Причины невыполнения мероприятия |
| по МП | выполнено |
| 4 | 3  (МКД перешедшие с 2017 г.) | 3 МКД перешли  в программе  на последующие периоды,  1 МКД исключен из программы  (признан аварийным и снесён – взрыв  бытового газа) | Бюджетное финансирование  не определено | Решение регионального оператора |

Заместитель начальника отдела экономики и муниципального

хозяйства администрации Ильинского муниципального района: С.В. Орехов