О Т Ч Ё Т

о реализации муниципальной программы

***Наименование муниципальной программы:***

Развитие транспортной системы Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района

***Наименование администраторов программы:***

* Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области,

***Перечень исполнителей, участвовавших в реализации программы:***

* Общество с ограниченной ответственностью «Тейковское ДЭП» Ивановской области;
* Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ (Ильинское) Ильинского муниципального района»;
* ИП Борцов Даниил Александрович;
* Общество с ограниченной ответственностью «СпецДор»;
* Общество с ограниченной ответственностью «Ивановодорпроект».

***Отчетный год реализации программы:***

2020 год

***Дата подготовки отчета***

2021 год

***Ответственный исполнитель:***

Крюков Алексей Викторович – заместитель начальника отдела экономики и муниципального хозяйства,

телефон: 8(49353)21506, email: 1omch@mail.ru

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИЛЬИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Название программы**: Развитие транспортной системы Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий программы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном году, утвержденный программой**(план)** | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятий в отчетном году**(факт)** | Пояснение причин существенных отклонений |
| **Раздел 1. Обеспечение сохранности дорог местного значения** |
| Расчистка от снега автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в зимний период | ООО «Тейковское ДЭП» | **ВСЕГО** | 2224,0 | 2200,0 | Отклонения не существенные |
| Местный бюджет | 2224,0 | 2200,0 | Отклонения не существенные |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Профилирование автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения | ООО «Тейковское ДЭП» | **ВСЕГО** | 176,001 | 151,297 | Отклонения не существенные |
| Местный бюджет | 176,001 | 151,297 | Отклонения не существенные |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Содержание дорог местного значения в п.Ильинское-Хованское | ООО «Тейковское ДЭП» | **ВСЕГО** | 1433,515 | 1433,515 | отклонений нет |
| Местный бюджет | 73,576 | 73,576 | отклонений нет |
| Областной бюджет | 1359,939 | 13599,939 | отклонений нет |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
| Ремонт дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, разработка проекта организации дорожного движения (ПОДД) п. Ильинское-Хованское | МУП«ЖКХ (Ильинское)»ООО«СпецДор»;ИП Борцов Даниил Александрович | **ВСЕГО** | 179,818 | 179,818 | отклонений нет |
| Местный бюджет | 179,818 | 179,818 | отклонений нет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **Раздел 2. Приведение дорог местного значения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям** |
| Ямочный ремонт дороги по ул. Советская в п. Ильинское-Хован-ское | ООО «Тейковское ДЭП» | **ВСЕГО** | 749,651 | 749,651 | отклонений нет |
| Местный бюджет | 749,651 | 749,651 | отклонений нет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Ремонт дороги по ул. Пролетарская в п. Ильинское-Хованское | ООО «Тейковское ДЭП» | **ВСЕГО** | 11,804 | 11,804 | отклонений нет |
| Местный бюджет | 11,804 | 11,804 | отклонений нет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия на улице 8 Марта в п. Ильинское-Хованское | ООО «Тейковское ДЭП» | **ВСЕГО** | 99,954 | 99,954 | отклонений нет |
| Местный бюджет | 99,954 | 99,954 | отклонений нет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Разработка сметной документации на ремонт дороги общего пользования местного значения по ул. Советская в п. Ильинское-Хованское | ООО «Ивановодорпроект» | **ВСЕГО** | 343,28 | 343,28 | отклонений нет |
| Местный бюджет | 343,28 | 343,28 | отклонений нет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **Раздел 3. Ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД** |
| Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в п. Ильинское-Хованское | ООО «Тейковское ДЭП» | **ВСЕГО** | 11,688 | 11,688 | отклонений нет |
| Местный бюджет | 11,688 | 11,688 | отклонений нет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **ВСЕГО по** **программе:**«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ильинского муниципального района» |  | **ВСЕГО** | **5229,711** | **5181,009** | Отклонения не существенные |
| Местный бюджет | 3869,772 | 3821,07 | Отклонения не существенные |
| Областной бюджет | 1359,939 | 1359,939 | отклонений нет |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |

**Оценка достижений плановых значений целевых индикаторов (показателей) программы:** Развитие транспортной системы Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия) целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение причин существенных отклонений |
| 1. | Содержание автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в зимний период | км | 42,71 | 42,71 | отклоненийнет |
| 2. | Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, отвечающих нормативным требованиям (ремонт автомобильных дорог) | км | 0,5 | 0,5 | отклоненийнет |
| 3. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатаци-онным показателям, на 31 декабря отчетного года (км) | км | 22,6 | 22,6 | отклоненийнет |