О Т Ч Ё Т

о реализации муниципальной программы

***Наименование муниципальной программы:***

Развитие транспортной системы Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района

***Наименование администраторов программы:***

* Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области,

***Перечень исполнителей, участвовавших в реализации программы:***

* Общество с ограниченной ответственностью «Тейковское ДЭП» Ивановской области;
* ЗАО «Гарское»;
* ИП Борцов Даниил Александрович;
* ООО «ДРСУ»;
* ООО «Ивановодорпроект»;
* АГУ «Ивгосэкспертиза»;
* ДТЦ ГБУ ИО.

***Отчетный год реализации программы:***

2021 год

***Дата подготовки отчета***

2022 год

***Ответственный исполнитель:***

Крюков Алексей Викторович – заместитель начальника отдела экономики и муниципального хозяйства,

телефон: 8(49353)21506, email: otdel\_mh@ivreg.ru

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИЛЬИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Название программы**: Развитие транспортной системы Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий  программы | Исполнитель | Источник  финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном году, утвержденный программой  **(план)** | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятий в отчетном году  **(факт)** | Пояснение причин существенных отклонений |
| **Раздел 1. Обеспечение сохранности дорог местного значения** | | | | | |
| Расчистка от снега автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в зимний период | ООО  «Тейковское  ДЭП»  ЗАО «Гарское» | **ВСЕГО** | 2737,52 | 2737,52 | отклонений  нет |
| Местный бюджет | 2737,52 | 2737,52 | отклонений  нет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Профилирование автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения | ООО  «Тейковское  ДЭП» | **ВСЕГО** | 200,0 | 105,32 | уменьшение  лимитов бюджетных  обязательств |
| Местный бюджет | 200,0 | 105,32 | уменьшение  лимитов бюджетных  обязательств |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Содержание дорог местного значения в п.Ильинское-Хованское | ООО  «Тейковское  ДЭП» | **ВСЕГО** | 1376,53 | 1376,53 | отклонений  нет |
| Местный бюджет | 68,82 | 68,82 | отклонений  нет |
| Областной бюджет | 1307,71 | 1307,71 | отклонений  нет |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
| Ремонт дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, разработка проекта организации дорожного движения (ПОДД) п. Ильинское-Хованское | ИП  Борцов Даниил Александрович | **ВСЕГО** | 200,0 | 200,0 | отклонений  нет |
| Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | отклонений  нет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **Раздел 2. Приведение дорог местного значения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям** | | | | | |
| Ямочный ремонт дороги по ул. Советская в п. Ильинское-Хован-ское | ООО  «Тейковское  ДЭП» | **ВСЕГО** | 400,0 | 400,0 | отклонений  нет |
| Местный бюджет | 400,0 | 400,0 | отклонений  нет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Ремонт участка дороги по ул. Советская в п. Ильинское - Хованское | ООО «ДРСУ» | **ВСЕГО** | 20747,7 | 20536,1 | отклонения  не существенные |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 20747,7 | 20536,1 | отклонения  не существенные |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Разработка сметной документации на ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайская в п. Ильинское-Хованское (от м. «Магнит» до дороги «Подъезд к аэропорту) | ИП Борцов Даниил Александрович | **ВСЕГО** | 75,0 | 75,0 | отклонений  нет |
| Местный бюджет | 75,0 | 75,0 | отклонений  нет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Разработка сметной документации на ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайская в п. Ильинское-Хованское (от м. «Магнит» до дороги на ул. Революционная), по пер. Юбилейный, по дороге соединяющую пер Юбилейный и ул. Советская, по ул. Луговой (до бани)) | ИП Борцов Даниил Александрович | **ВСЕГО** | 178,5 | 178,5 | отклонений  нет |
| Местный бюджет | 178,5 | 178,5 | отклонений  нет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Проверка сметной стоимости ремонта участка дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайская в п. Ильинское-Хованское (от м. «Магнит» до дороги «Подъезд к аэропорту) | АГУ «Ивгосэкспертиза» | **ВСЕГО** | 8,44 | 8,44 | отклонений  нет |
| Местный бюджет | 8,44 | 8,44 | отклонений  нет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Проверка объемов и качества выполненных работ в рамках текущего ремонта дороги по ул. Советская в п. Ильинское - Хованское | ДТЦ ГБУ ИО | **ВСЕГО** | 93,52 | 93,52 | отклонений  нет |
| Местный бюджет | 93,52 | 93,52 | отклонений  нет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **Раздел 3. Ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД** | | | | | |
| Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в п. Ильинское-Хованское | ООО  «Тейковское  ДЭП»  ИП | **ВСЕГО** | 40,07 | 40,07 | отклонений  нет |
| Местный бюджет | 40,07 | 40,07 | отклонений  нет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **ВСЕГО по**  **программе:**  «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ильинского муниципального района» |  | **ВСЕГО** | **26057,28** | **25751,0** | Отклонения не существенные |
| Местный бюджет | 4001,87 | 3907,19 | Отклонения не существенные |
| Областной бюджет | 22055,41 | 21843,81 | Отклонения не существенные |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |

**Оценка достижений плановых значений целевых индикаторов (показателей) программы:** Развитие транспортной системы Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия)  целевого индикатора  (показателя) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение  причин  существенных  отклонений |
| 1. | Содержание автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в зимний период | км | 42,71 | 42,71 | отклонений  нет |
| 2. | Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, отвечающих нормативным требованиям (ремонт автомобильных дорог) | км | 0,5 | 1,2 | Превышение плана |
| 3. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатаци-онным показателям, на 31 декабря отчетного года (км) | км | 23,1 | 23,8 | Превышение плана |