О Т Ч Ё Т

о реализации муниципальной программы

*Наименование муниципальной программы:*

Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района

*Наименование администраторов программы:*

* Управление муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района Ивановской области,
* Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области,
* Управление по экономической политике Ильинского муниципального района

*Перечень исполнителей, участвовавших в реализации программы:*

* Общество с ограниченной ответственностью «Ивановодорпроект
* Общество с ограниченной ответственностью «Тейковское ДЭП» Ивановской области;
* Муниципальное унитарное предприятие «Ильинское АТП».
* Образовательные учреждения Ильинского муниципального района

*Отчетный год реализации программы:*

2021 год

*Дата подготовки отчета*

2022 год

*Ответственный исполнитель:*

Крюков Алексей Викторович – заместитель начальника отдела экономики и муниципального хозяйства, телефон: 8(49353)21506, email: otdel\_mh@ivreg.ru

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Название программы**: Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района

**Название подпрограммы**: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ильинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном году, утвержденный программой**(план)** | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятий в отчетном году**(факт)** | Пояснение причин существенных отклонений |
| Обеспечение сохранности дорог местного значения, в т.ч. иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий по дорожной деятельности в отношении автодорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них в соответствии с заключенными соглашениями (*содержание автодорог*), | ООО «Тейковское ДЭП» | **ВСЕГО** | **10926,39** | **8702,8** | Уменьшение лимитов бюджетных ассигнований |
| Местный бюджет | 6738,4 | 4514,81 | Уменьшение лимитов бюджетных ассигнований |
| Областной бюджет | 4187,99 | 4187,99 | отклоненийнет |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Приведение дорог местного значение в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям, в т.ч. иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий по дорожной деятельности в отношении автодорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них в соответствии с заключенными соглашениями (*ремонт и капитальный ремонт автодорог*) | ООО «Тейковское ДЭП» | **ВСЕГО** | **857,82** | **0,0** | не включены в региональную программу |
| Местный бюджет | 857,82 | 0,0 | не включены в региональную программу |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Корректировка сметной документации реконструкции моста через реку Ухтома на автомобильной дороге местного значения Игрищи-Константиново в Ильинском районе Ивановской области | ООО«Ивановодорпроект»» | **ВСЕГО** | **20,0** | **20,0** | отклоненийнет |
| Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | отклоненийнет |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
| **ВСЕГО по** **подпрограмме:**«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ильинского муниципального района» |  | **ВСЕГО** | **11804,21** | **8722,8** |  |
| Местный бюджет | 7616,22 | 4534,81 |  |
| Областной бюджет | 4187,99 | 4187,99 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |

**Название программы**: Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района

**Название подпрограммы**: Развитие пассажирского автотранспортного обслуживания населения Ильинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюд-жетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном году, утвержденный программой**(план)** | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятий в отчетном году**(факт)** | Пояснение причин существенных отклонений |
| Выделение субсидий МУП «Ильинское АТП» для возмещения понесенных перевозчиками убытков, возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров на межмуниципальных и пригородных регулярных маршрутах | МУП «Ильинское АТП» | **ВСЕГО** | 3850,0 | 3850,0 | отклоненийнет |
| Местный бюджет | 3850,0 | 3850,0 | отклоненийнет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **ВСЕГО по** **подпрограмме:**«Развитие пассажирского автотранспортного обслуживания населения Ильинского муниципального района» |  | **ВСЕГО** | **3850,0** | **3850,0** |  |
| Местный бюджет | 3850,0 | 3850,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |

**Название программы**: Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района

**Название подпрограммы**: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Ильинском муниципальном районе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюд-жетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном году, утвержденный программой**(план)** | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятий в отчетном году**(факт)** | Пояснение причин существенных отклонений |
| Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | Администрация Ильинского муниципального района;Отдел экономики и муниципального хозяйства Отдел образования;Отдел молодежной и информационной политики | **ВСЕГО** | 15,0 | 15,0 | отклоненийнет |
| Местный бюджет | 15,0 | 15,0 | отклоненийнет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **ВСЕГО по** **подпрограмме:**«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Ильинском муниципальном районе» |  | **ВСЕГО** | **15,0** | **15,0** |  |
| Местный бюджет | 15,0 | 15,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |

**ВСЕГО по программе**: Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном году, утвержденный программой**(план)** | Объем кассовых расходов на реализа-цию мероприятий в отчетном году**(факт)** | Пояснение причин существенных отклонений |
| **ВСЕГО** | 15669,21 | 12587,8 | Уменьшение лимитов бюджетных ассигнований |
| Местный бюджет | 11481,22 | 8399,81 | Уменьшение лимитов бюджетных ассигнований |
| Областной бюджет | 4187,99 | 4187,99 | отклонений нет |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |

**Оценка достижений плановых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия) целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение причин существенных отклонений |
| 1. | **Подпрограмма: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ильинского муниципального района** |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение сохранности дорог местного значения, в т.ч. иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий по дорожной деятельности в отношении автодорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них в соответствии с заключенными соглашениями  |  |  |  |  |
|  | - содержание автомобильных дорог местного значения Ильинского муниципального района в зимний период | км | 228,51 | 228,51 | отклоненийнет |
| 1.2. | Приведение дорог местного значение в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям, в т.ч. иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий по дорожной деятельности в отношении автодорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них в соответствии с заключенными соглашениями  |  |  |  |  |
|  | - прирост протяженности автомобильных дорог местного значения Ильинского муниципального района, отвечающих нормативным требованиям | км | 1 | 0 | Не включение в региональную программу |

**Оценка достижений плановых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение причин существенных отклонений |
| 2. | **Подпрограмма: Развитие пассажирского автотранспортного обслуживания населения Ильинского муниципального района** |  |  |  |  |
| 2.1. | Выделение субсидий МУП «Ильинское АТП» для возмещения понесенных перевозчиками убытков, возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров на межмуниципальных и пригородных регулярных маршрутах |  |  |  |  |
|  | - выделение субсидий МУП «Ильинское АТП» | тыс.руб. | 3850,0 | 3850,0 | отклоненийнет |

**Оценка достижений плановых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение причин существенных отклонений |
| 3. | **Подпрограмма:** Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Ильинском муниципальном районе |  |  |  |  |
| 3.1. | - мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | тыс.руб. | 15,0 | 15,0 | отклонений нет |

**Оценка достижений плановых значений целевых индикаторов (показателей) программы:** Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия) целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение причин существенных отклонений |
| 1. | Расчистка от снега автомобильный дорог местного значения в зимний период |  |  |  |  |
|  | - содержание автомобильных дорог местного значения Ильинского муниципального района в зимний период | км | 228,51 | 228,51 | отклоненийнет |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |
|  | - прирост протяженности автомобильных дорог местного значения Ильинского муниципального района, отвечающих нормативным требованиям | км | 1 | 0 | Не включение в региональную программу |
| 3. | Выделение субсидий МУП «Ильинское АТП» для возмещения понесенных перевозчиками убытков, возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров на межмуниципальных и пригородных регулярных маршрутах |  |  |  |  |
|  | - выделение субсидий МУП «Ильинское АТП» | тыс.руб. | 3850,0 | 3850,0 | отклоненийнет |
| 4. | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Ильинском муниципальном районе |  |  |  |  |
|  | - мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | тыс.руб. | 15,0 | 15,0 | отклоненийнет |