Приложение

к Постановлению администрации

Ильинского муниципального района

от 03.11.2016 года   № 286

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Развитие газификации Ильинского муниципального района на 2017 - 2020 годы

## 1. Паспорт муниципальной программы

по развитию газификации Ильинского муниципального района на 2017 - 2020 годы

| Наименование программы | Муниципальная программа Развитие газификации Ильинского муниципального района на 2017 - 2020 годы |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | 2017 - 2020 годы |
| Администратор программы | Управление муниципального хозяйства Ильинского муниципального района |
| Исполнительные органы Ильинского муниципального района, реализующие программы | Управление муниципального хозяйства Ильинского муниципального района |
| Цель программы | Развитие газификации Ильинского муниципального района Ивановской области |
| Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы | Результатом реализации программы будет прирост уровня газификации сельских населенных пунктов. Будут построены и введены в действие следующие объекты: - 2 распределительных газопровод общей протяженностью 20 км; - 206 домовладений в 10 сельских населенных пунктах; - 2 котельные социальной сферы в с. Нажерово. |
| Задачи программы | 1. Анализ степени обеспеченности населения природным газом. 2. Подключение объектов социальной сферы к природному газу. 3. Повышение уровня газификации природным газом сельских населенных пунктов. 4. Обеспечение разработки проектно-сметной документации на объекты газификации. |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы (по годам реализации) | Общая сумма расходов на реализацию программы на 2017 – 2020 годы – 106 000,0 тыс. рублей, в том числе средства: 2017 год – 13 800,0 тыс. рублей, в т.ч.: обл. бюдж. – 13 662,0 тыс. рублей мест. бюдж. – 138,0 тыс. рублей 2018 год – 40 200,0 тыс. рублей, в т.ч.: обл. бюдж. – 39 798,0 тыс. рублей мест. бюдж. – 402,0 тыс. рублей 2019 год – 44 000,0 тыс. рублей, в т.ч.: обл. бюдж. – 43 560,0 тыс. рублей мест. бюдж. – 440,0 тыс. рублей 2020 год – 8 000,0 тыс. рублей, в т.ч.: обл. бюдж. – 7 920,0 тыс. рублей мест. бюдж. – 80,0 тыс. рублей |

2. Социально-экономическая проблема Ильинского муниципального района

### 2.1. Социально-экономическая проблема, на решение которой

направлена программа, и прогноз развития ситуации

На основании анализа обеспеченности природным газом населения Ильинского муниципального района Ивановской области выявлена основная социально-экономическая проблема – низкий уровень газификации сельских населенных пунктов района природным газом, значение которого ниже средних показателей по Ивановской области.

На наличие и степень серьезности данной социально-экономической проблемы указывают следующие факторы:

1. Средний уровень газификации по Ильинскому муниципальному району составляет порядка 60%, в то же время уровень газификации в сельской местности составляет лишь около 40%.

2. Еще остались населенные пункты на территории Ильинского муниципального района, в которых для теплоснабжения объектов социальной сферы в качестве топлива используются менее экономичные, экологически чистые и удобные виды топлива.

Таким образом, необходимость разработки программы по развитию газификации Ильинского муниципального района на 2017 – 2020 годы обусловлена:

- социально-экономической и политической остротой проблемы;

- необходимостью улучшения качества жизни населения Ильинского муниципального района посредством повышения уровня газификации сельских населенных пунктов природным газом;

### 2.2. Опыт решения социально-экономической проблемы

в предыдущие годы

Программа разработана в соответствии с подпрограммой «Развитие газификации Ивановской области» государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 3.11.2013 №458-п (в ред. от 07.07.2016).

В период с 2006 по 2013 год для Ильинского муниципального района одним из приоритетных направлений была газификация района. Принцип софинансирования целевой программы за счет бюджетов различных уровней и внебюджетных источников обеспечил оптимальную результативность по этим направлениям.

В рамках программы газификации регионов Российской Федерации (Ивановская область) в период с 2006 по 2013 год было освоено более 130 млн. руб. и введено в эксплуатацию около 50 км межпоселковых газопроводов, более 60 км уличных сетей, газифицировано порядка 1200 домовладений, построено или переведено на газ 17 котельных социальной сферы, в т.ч.:

- 2006 год: в с. Гари – 5,73 км уличных сетей, 113 домовладений, 2 котельные социальной сферы;

- 2007 год: в с. Кулачево – 4,06 км уличных сетей, 59 домовладений, 3 котельных социальной сферы;

- 2008 год: в д. Щенниково – 8,10 км уличных сетей, 169 домовладений, 4 котельных социальной сферы;

- 2008 год: в с. Аньково – 31,83 км уличных сетей, 542 домовладений, 6 котельных социальной сферы, 3 котельных частной формы собственности (ООО «Аньковская ПМК», ОАО «Аньковское» и ПЧ-53 с. Аньково);

- 2013 год: в с. Ивашево – 13,223 км уличных сетей, 201 домовладения, 2 котельных социальной сферы.

Таким образом, уровень газификации района за последние годы вырос почти на 25%.

3. Цель, целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы

### 3.1. Цель программы

Целью программы является развитие газификации Ильинского муниципального района Ивановской области.

### 3.2. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы

#### Таблица 1

| N п/п | Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации, (ПСД) | 1 | 1 | - | - |
| 2. | Строительство распределительных газопроводов, (км) | - | 7,5 | 10 | 2,5 |
| 3. | Перевод на природный газ котельных социальной сферы, (шт.) | - | - | 2 | - |
| 4. | Газификация домовладений, (шт.) | - | - | 142 | 64 |

Выполнение вышеуказанных целевых показателей возможно лишь при условии осуществления планируемых объемов финансирования.

Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов позволит повысить качество жизни населения Ильинского муниципального района.

## 4. Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение

### 4.1. Задачи  программы

#### Таблица 2

| N п/п | Задача | Год, к которому задача должна быть решена |
| --- | --- | --- |
| 1. | Анализ степени обеспеченности населения природным газом. | до 2017 |
| 2. | Обеспечение разработки проектно-сметной документации на объекты газификации | 2017-2018 |
| 3. | Подключение объектов социальной сферы к природному газу | 2018-2019 |
| 4. | Увеличение обеспеченности населения объектами коммунальной инфраструктуры | 2018-2020 |

4.2. Мероприятия  программы

#### Таблица 3

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения (годы) | Объем финансирования, тыс. руб. | в том числе за счет средств, тыс. руб. | Ответственные за выполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | обл. бюджет | бюджет района | бюджет поселен. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Строительство газопроводов |
| 1.1 | Распределительный газопровод по с. Нажерово, д. Счастливка, д. Астафьево, д. Зайково, д. Денисово Малое, д. Кузяево для газификации жилья и объектов социальной сферы | 2017-2019 г.г., в том числе | 72 000,0 | 71 280,0 | 720,0 | --- | Управление муниципального хозяйства Ильинского муниципального района | Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов |
|  | 7,5 км | 2018 | 36 000,0 | 35 640,0 | 360,0 | --- |  |  |
|  | 7,5 км | 2019 | 36 000,0 | 35 640,0 | 360,0 | --- |  |  |
| 1.2 | Распределительный газопровод по д. Антушково, с. Погост Крест, д. Поповка, д. Зады для газификации жилья и объектов социальной сферы | 2018-2020 г.г., в том числе | 16 000,0 | 15 840,0 | 160,0 | --- | Управление муниципального хозяйства Ильинского муниципального района | Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов |
|  | 2,5 км | 2019 | 8 000,0 | 7 920,0 | 80,0 | --- |  |  |
|  | 2,5 км | 2020 | 8 000,0 | 7 920,0 | 80,0 | --- |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу 1: | 2017-2020 г.г. | 88 000,0 | 87 120,0 | 880,0 | --- |  |  |
| Раздел 2. Проектно-сметная документация |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации на распределительный газопровод по с. Нажерово, д. Счастливка, д. Астафьево, д. Зайково, д. Денисово Малое, д. Кузяево для газификации жилья и объектов социальной сферы | 2017 г., в том числе | 13 800,0 | 13 662,0 | 138,0 | --- | Управление муниципального хозяйства Ильинского муниципального района | Разработка проектно-сметной документации |
|  |  | 2017 | 13 800,0 | 13 662,0 | 138,0 | --- |  |  |
| 2.2 | Разработка проектно-сметной документации на распределительный газопровод по д. Антушково, с. Погост Крест, д. Поповка, д. Зады для газификации жилья и объектов социальной сферы | 2018 г., в том числе | 4 200,0 | 4 158,0 | 42,0 | --- | Управление муниципального хозяйства Ильинского муниципального района | Разработка проектно-сметной документации |
|  |  | 2018 | 4 200,0 | 4 158,0 | 42,0 | --- |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу 2: | 2017-2018 г.г. | 18 000,0 | 17 820,0 | 180,0 | --- |  |  |
| Развитие газификации Ильинского муниципального района |
|  | В С Е Г О: | 2017-2020 г.г., в том числе | 106 000,0 | 104 940,0 | 1 060,0 | --- |  |  |
|  |  | 2017 | 13 800,0 | 13 662,0 | 138,0 | --- |  |  |
|  |  | 2018 | 40 200,0 | 39 798,0 | 402,0 | --- |  |  |
|  |  | 2019 | 44 000,0 | 43 560,0 | 440,0 | --- |  |  |
|  |  | 2020 | 8 000,0 | 7 920,0 | 80,0 | --- |  |  |

4.3. Бюджетные ассигнования на реализацию  программы

#### Таблица 4

| Направления финансирования и источники | Всего 2017-2020 годы | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего на реализацию программы, | 106000,0 | 13800,0 | 40200,0 | 44000,0 | 8000,0 |
| в том числе: областной бюджет | 104940,0 | 13662,0 | 39798,0 | 43560,0 | 7920,0 |
| районный бюджет | 1060,0 | 138,0 | 402,0 | 440,0 | 80,0 |
| бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство газопроводов |
| Всего на строительство, | 88000,0 | 0,0 | 36000,0 | 44000,0 | 8000,0 |
| в том числе: областной бюджет | 87120,0 | 0,0 | 35640,0 | 43560,0 | 7920,00 |
| местный бюджет | 880,0 | 0,0 | 360,0 | 440,0 | 80,0 |
| бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка проектно-сметной документации |
| Всего на разработку ПСД, | 18000,0 | 13800,0 | 4200,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: областной бюджет | 17820,0 | 13662,0 | 4158,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 180,0 | 138,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |