АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2023 года  №27

п. Ильинское-Хованское

О внесении изменений в постановление администрации Ильинского муниципального района  от 19.12.2022 года №355 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района»

Руководствуясь постановлением администрации Ильинского муниципального района от 31.08.2016 года №225 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского муниципального района», постановлением администрации Ильинского муниципального района от 17.11.2014 года №450 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ильинского муниципального района»,администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

- Внести в постановление администрации Ильинского муниципального района от 19.12.2022 №355 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом издании – официальном сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ильинского муниципального района, начальника отдела экономики и муниципального хозяйства Ефремова С.М.

Глава Ильинского

муниципального района:			    		         С.И. Васютинский

Приложение

к  Постановлению  администрации

Ильинского муниципального района

от 25.01.2023 года №27

Приложение

к  Постановлению  администрации

Ильинского муниципального района

от 19.12.2022 года № 355

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Развитие транспортной системы Ильинского городского поселения

Ильинского муниципального района»

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной системы Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района»

| Наименование программы | «Развитие транспортной системы Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района» |
| --- | --- |
| Срок и этапы реализации программы | 2021 – 2025 |
| Администратор программы | Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области |
| Исполнительные органы, реализующие программу | Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области |
| Цель программы | Увеличение протяженности сети автомобильных дорог местного значения Ильинского городского поселения соответствующих нормативным требованиям и содержание автомобильных дорог |
| Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы | Результатом реализации программы будет улучшение качества автомобильных дорог местного значения, улучшение транспортного сообщения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения по сравнению с предыдущими годами. Будут выполнены следующие мероприятия: - Инвентаризация дорожного хозяйства городского поселения; - Оценка технического состояния дорог местного значения; - Прирост протяженности дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения; - Выполнение работ по содержанию дорог местного значения. |
| Задачи программы | 1. Анализ технического состояния автомобильных дорог местного значения на территории городского поселения; 2. Приведение дорог местного значения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям; 3. Обеспечение сохранности дорог местного значения. |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы (по годам реализации) | Общая сумма расходов на реализацию программы на 2021 – 2025 годы: 93216,30235 руб., в том числе: 2021 год –26 091 092,85 руб., в т.ч. обл. бюджет – 21 8437 66,51 руб. мест. Бюджет – 4 247 326,34 руб. 2022 год – 30 111 701,50 руб., в т.ч. обл. бюджет – 23 827 902,08 руб. мест. бюджет – 6 283 799,42 руб. 2023 год – 28 013 508,00 руб., в т.ч. обл. бюджет – 19 486 916,96 руб. мест. бюджет – 8 526 591,04 руб. 2024 год – 4 500 000,00 руб., в т.ч. обл. бюджет – 0,00 руб. мест. бюджет – 4 500 000,00 руб. 2025 год – 4 500 000,00 руб.,в т.ч. обл. бюджет – 0,00 руб. мест. бюджет – 4 500 000,00 руб. |

- ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ

НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

На основании анализа технического состояния автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, выявлена основная социально-экономическая проблема:

– неудовлетворительное состояние автомобильных дорог, большая часть из которых не соответствует нормативным требованиям.

На наличие и степень серьезности данной социально-экономической проблемы указывают следующие факторы:

- автомобильные дороги местного значения в пределах насаленных пунктов Ильинского городского поселения имеют высокую степень физического и морального износа.

Таким образом, необходимость разработки программы обусловлена:

- социально-экономической и политической остротой проблемы;

- необходимостью обеспечения сохранности автомобильных дорог, улучшения состояния с целью беспрепятственного транспортного сообщения в пределах границ населенных пунктов Ильинского городского поселения.

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Результатом реализации программы будет улучшение качества автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Ильинского городского поселения по сравнению с предыдущими годами.

4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

- 4.1. Цель программы

Целью программы является поддержание бесперебойного движения транспортных средств по дорогам местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, а также обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения.

- 4.2. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы

- Таблица 1

| N п/п | Наименование показателя | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в зимний период, (км) | 42,71 | 42,71 | 42,71 | 42,71 | 42,71 |
| 2. | Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, отвечающих нормативным требованиям (ремонт автомобильных дорог), (км) | 1,2 | 1,5 | 0,98 | 0,5 | 0,5 |
| 3. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года (км) | 23,8 | 25,3 | 26,28 | 26,78 | 27,28 |
| 4. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | 55,7 | 59,2 | 61,5 | 62,7 | 63,8 |

- 4.3. Задачи  программы

- Таблица 2

| N п/п | Задача | Год, к которому задача должна быть решена |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Анализ технического состояния автомобильных местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения | До 2021 года |
| 2. | Приведение дорог местного значения в состояние, отвечающее нормативным требованиям | До конца 2025 г. |
| 3. | Обеспечение сохранности дорог общего пользования местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения | Весь период |

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

- Таблица 3

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения (годы) | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственные за выполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Раздел 1.Обеспечение сохранности дорог местного значения (содержание автодорог) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расчистка от снега автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в зимний период | 2021 | 2200,0 | Администрация Ильинского муниципального района | Поддержание бесперебойного и безаварийного движения транспортных средств по дорогам в пределах населенных пунктов в зимний период |
|  | Ямочный ремонт автомобильных дорог литым асфальтом в зимний период | 2021 | 150,0 |  |  |
|  | Профилирование автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения | 2021 | 200,0 |  |  |
|  | Установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, корректировка проекта организации дорожного движения (ПОДД) п. Ильинское-Хованское | 2021 | 300,0 |  |  |
|  | Содержание дорог местного значения Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области ул. Кооперативная, ул.Мелиоративная, ул. Пролетарская, ул. Ростовская | 2021 | 1376,53485 в том числе: 1307,70811 – обл. бюджет 68,82674 – мест. бюджет |  | Поддержание в нормативно-эксплуатацион-ном состоянии дорог в пределах населенных пунктов поселения |
|  |  | 2021 год | 4226,53485 в том числе: 1307,70811 – обл. бюджет 2918,82674 – мест. бюджет |  |  |
| 1.2 | Расчистка от снега автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в зимний период | 2022 | 2720,0 | Администрация Ильинского муниципального района | Поддержание бесперебойного и безаварийного движения транспортных средств по дорогам в пределах населенных пунктов в зимний период |
|  | Ямочный ремонт автомобильных дорог литым асфальтом в зимний период | 2022 | 0,0 |  |  |
|  | Профилирование автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения | 2022 | 200,0 |  |  |
|  | Установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, корректировка проекта организации дорожного движения (ПОДД) п. Ильинское-Хованское | 2022 | 132,0 |  |  |
|  | Содержание дорог местного значения Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области (п. Ильинское — Хованское: ул. Пионерская, ул. Октябрьская, ул. Песчаная; с. Гари: ул. Слободская) | 2022 | 1682,334 в том числе: 1386,51758 – обл. бюджет 295,81642 – мест. бюджет |  | Поддержание в нормативно-эксплуатацион-ном состоянии дорог в пределах населенных пунктов поселения |
|  | Содержание дорог местного значения Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области | 2022 | 629,21 |  |  |
|  |  | 2022 год | 5363,544 в том числе: 1386,51758 – обл. бюджет 3977,02642 – мест. бюджет |  |  |
| 1.3 | Расчистка от снега автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в зимний период | 2023 | 2750,0 | Администрация Ильинского муниципального района | Поддержание бесперебойного и безаварийного движения транспортных средств по дорогам в пределах населенных пунктов в зимний период |
|  | Ямочный ремонт автомобильных дорог литым асфальтом в зимний период (ул. Красная) | 2023 | 100,0 |  |  |
|  | Профилирование автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения | 2023 | 200,0 |  |  |
|  | Установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, корректировка проекта организации дорожного движения (ПОДД) п. Ильинское-Хованское | 2023 | 200,0 |  |  |
|  | Содержание дорог местного значения Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области (п. Ильинское — Хованское: ул. Юбилейная, ул. Г.Данилова, пер. Западный) | 2023 | 1750,0 |  |  |
|  |  | 2023 год | 5000,0 |  |  |
| 1.4 | Расчистка от снега автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в зимний период | 2024 | 2200,0 |  |  |
|  | Ямочный ремонт автомобильных дорог литым асфальтом в зимний период | 2024 | 150,0 |  |  |
|  | Профилирование автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения | 2024 | 200,0 |  |  |
|  | Установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, корректировка проекта организации дорожного движения (ПОДД) п. Ильинское-Хованское | 2024 | 300,0 |  |  |
|  |  | 2024 год | 2850,00 |  |  |
| 1.5 | Расчистка от снега автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в зимний период | 2025 | 2200,0 |  |  |
|  | Ямочный ремонт автомобильных дорог литым асфальтом в зимний период | 2025 | 150,0 |  |  |
|  | Профилирование автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения | 2025 | 200,0 |  |  |
|  | Установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, корректировка проекта организации дорожного движения (ПОДД) п. Ильинское-Хованское | 2025 | 300,0 |  |  |
|  |  | 2025 год | 2850,0 |  |  |
|  | ИТОГО по разделу 1: | 2021-2025 г.г. | 20290,07885 в том числе: 2694,22569 – обл. бюджет 17595,85316 – мест.бюджет |  |  |
| Раздел 2. Приведение дорог местного значения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям (ремонт автодорог) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт участка дороги по ул. Советская (км 0,000 — км 1,200) | 2021 | 20536,0584 | Администрация Ильинского муниципального района | Приведение дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям |
|  | Ямочный ремонт асфальтового покрытия улицы Советская в п. Ильинское-Хованское | 2021 | 399,9996 |  |  |
|  | Разработка ПСД на ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайская в п. Ильинское-Хованское (от магазина «Магнит» до дороги «Подъезд к аэропорту») | 2021 | 250,00 |  |  |
|  | Разработка ПСД на ремонт участка дороги общего пользования местного значения ул.Первомайская (от «Магнита» до ул. Революционной, пер. Юбилейный, ул., соединяющая пер. Юбилейный и ул.Советскую, ул. Луговая (до бани) | 2021 | 178,5 |  |  |
|  |  | 2021 год | 21364,558 в том числе: 20536,0584 — обл. бюджет 828,4996 — мест. бюджет |  |  |
| 2.2 | Ремонт дорог местного значения в границах населенных пунктов Ильинского городского поселения (ямочный ремонт асфальтового покрытия ул. 8 Марта в п. Ильинское — Хованское, ул. Советская, ул. Красная) | 2022 | 223,67 | Администрация Ильинского муниципального района | Приведение дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям |
|  | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Советская в п. Ильинское — Хованское (км 1,200 — км 2,324) Ильинского муниципального района Ивановской области | 2022 | 14200,58 в том числе : 13490,551 — обл. бюджет 710,029 — мест. бюджет | Администрация Ильинского муниципального района | Приведение дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям |
|  | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайская в п. Ильинское — Хованское (от магазина «Магнит» до дороги «Подъезд к аэропорту») | 2022 | 9421,93 в том числе : 8950,8335 — обл. бюджет 471,0965 — мест. бюджет | Администрация Ильинского муниципального района | Приведение дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям |
|  | Ремонт дорог местного значения в границах населенных пунктов Ильинского городского поселения | 2022 | 335,4775 | Администрация Ильинского муниципального района | Приведение дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям |
|  | Разработка ПСД на ремонт участка дороги общего пользования местного значения ул.Первомайская (от «Магнита» до ул. Революционной, пер. Юбилейный, ул., соединяющая пер. Юбилейный и ул.Советскую, ул. Луговая (до бани) | 2022 | 416,5 | Администрация Ильинского муниципального района |  |
|  | Услуги ГБУ ИО «ДТЦ» по проверке объемов и качества выполненных работ ремонта ул. Советская и ул. Первомайская | 2022 | 150,0 | Администрация Ильинского муниципального района |  |
|  |  | 2022 год | 24748,1575 в том числе: 22441,3845 — обл. бюджет 2306,773 — мест. бюджет |  |  |
| 2.3 | Ремонт дорог местного значения в границах населенных пунктов Ильинского городского поселения (ямочный ремонт асфальтового покрытия пер. Советский, ул. Красная) | 2023 | 230,00 | Администрация Ильинского муниципального района | Приведение дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям |
|  | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайская (от магазина «Магнит» до дороги по ул. Революционная) | 2023 | 6761,075 в том числе : 4265,60579 — обл. бюджет 2495,46921— мест. бюджет | Администрация Ильинского муниципального района | Приведение дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям |
|  | Ремонт дороги общего пользования местного значения по пер. Юбилейный в п. Ильинское - Хованское | 2023 | 16022,433 в том числе : 15221,31117 — обл. бюджет 801,12183— мест. бюджет | Администрация Ильинского муниципального района | Приведение дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям |
|  |  | 2023 год | 23013,508 в том числе: 19486,91696 — обл. бюджет 3526,59104- мест. бюджет |  |  |
| 2.4 | Ремонт дорог местного значения в границах населенных пунктов Ильинского городского поселения | 2024 | 1150,0 | Администрация Ильинского муниципального района | Приведение дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям |
|  |  | 2024 год | 1150,0 |  |  |
| 2.5 | Ремонт дорог местного значения в границах населенных пунктов Ильинского городского поселения | 2025 | 1150,0 | Администрация Ильинского муниципального района | Приведение дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям |
|  |  | 2025 год | 1150,0 |  |  |
|  | ИТОГО по разделу 2: | 2018-2024 г.г. | 71426,2235 в том числе: 62464,35986 – обл. бюджет 8961,86364- мест. бюджет |  |  |
| Раздел 3. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в п. Ильинское-Хованское | 2021 | 500,0 | Администрация Ильинского муниципального района | Приведение благоустройства дворовых территорий в нормативное состояние |
|  |  | 2021 | 500,0 |  |  |
| 3.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в п. Ильинское-Хованское | 2022 | 0,0 | Администрация Ильинского муниципального района | Приведение благоустройства дворовых территорий в нормативное состояние |
|  |  | 2022 | 0,0 |  |  |
| 3.3 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в п. Ильинское-Хованское | 2023 | 0,0 | Администрация Ильинского муниципального района | Приведение благоустройства дворовых территорий в нормативное состояние |
|  |  | 2023 | 0,0 |  |  |
| 3.4 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в п. Ильинское-Хованское | 2024 | 500,0 | Администрация Ильинского муниципального района | Приведение благоустройства дворовых территорий в нормативное состояние |
|  |  | 2024 | 500,0 |  |  |
| 3.5 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в п. Ильинское-Хованское | 2024 | 500,0 | Администрация Ильинского муниципального района | Приведение благоустройства дворовых территорий в нормативное состояние |
|  |  | 2025 | 500,0 |  |  |
|  | ИТОГО по разделу 3: | 2021-2025 г.г. | 1500,0 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 2021-2025 г.г. | 93216,30235 в т.ч. 65158,58555 – обл. бюджет 28057,7168– мест. бюджет |  |  |

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- Таблица 4

| Направления финансирования и источники | 2021 год (тыс.руб.) | 2022 год (тыс.руб.) | 2023 год (тыс.руб.) | 2024 год (тыс. руб.) | 2025 год (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 26091,09285 | 30111,7015 | 28013,508 | 4500,000 | 4500,000 |
| Раздел 1. Обеспечение сохранности дорог местного значения (содержание автодорог) |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 2918,82674 | 3977,02642 | 5000,0 | 2850,000 | 2850,000 |
| областной бюджет | 1307,70811 | 1386,51758 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Раздел 2. Приведение дорог местного значения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям (ремонт автодорог) |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 828,4996 | 2306,773 | 3526,59104 | 1150,000 | 1150,000 |
| областной бюджет | 20536,0584 | 22441,3845 | 19486,91696 | 0,000 | 0,000 |
| Раздел 3. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в п. Ильинское-Хованское |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 500,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |