Решение

Комиссии ЧС и ОПБ Ильинского муниципального района

от 01.03.2019 г. № 3

О мерах по подготовке и проведению безаварийного пропуска

весеннего половодья в Ильинском муниципальном районе в 2019 году

Заслушав и обсудив информацию о мерах по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего половодья в Ильинском муниципальном районе в 2019 году

комиссия решила:

1.Период весеннего половодья на территории Ильинского муниципального района определить с 15.03. по 15.05.2019 года.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС к безаварийному пропуску весеннего половодья в 2019 году  (прилагается).

3. Отделу по делам ГОЧС и МР администрации Ильинского муниципального района (С.Н.Власичев):

- подготовить проект плана по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводковый период 2019 года на территории Ильинского муниципального района, согласовать и утвердить его в установленном порядке;

- организовать взаимодействие с заинтересованными организациями по предупреждению и ликвидации последствий возможных ЧС;

- определить состав сил и средств, предназначенных для проведения противопаводковых мероприятий, ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций;

- ____ марта 2019 года провести смотр готовности сил и средств муниципального звена ТП РСЧС к  паводковому периоду. Место проведения смотра готовности к паводковому периоду определить на площади с. Аньково ________________________.

- обеспечить в период весеннего половодья информирование населения о развитии паводка и своевременного его оповещения.

- организовать сбор информации от заинтересованных организаций (служб) через   ЕДДС муниципального района  о степени угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с весенним паводком и мерах, принятых по их предупреждению и снижению потерь и ущерба.

4. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям  предприятий, учреждений и организаций, отделу экономики и  муниципального хозяйства в части касающейся в срок до 15 марта 2019 года и в период весеннего половодья:

- организовать ежедневную разведку ледовой и паводковой обстановки;

- провести  инструктивные совещания по обеспечению пожарной безопасности  в населенных пунктах и на объектах экономики, на которых утвердить конкретные меры по подготовке организационных, оперативных и практических мероприятий, направленных на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период весеннего паводка;

- проверить наличие и достаточность резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, при необходимости создать резерв ГСМ, источников аварийного энергоснабжения, продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости и материалов для ликвидации последствий паводковых явлений;

- уточнить состав  сил и средств звеньев ТП РСЧС предназначенных для     оперативного   принятия мер по предотвращению ЧС;

- создать запасы кормов, ГСМ для сельскохозяйственных животных;

- факты возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с весенним половодьем, оформлять решением КЧС и ОПБ с последующим принятием соответствующего постановления (распоряжения) администрации муниципального образования;

- своевременно проводить обследование поврежденных объектов и составлять акты о нанесенном материальном ущербе для хозяйства в установленном порядке о выделении финансовых средств из различных видов резервных фондов на ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

- организовать сбор информации и ежедневно к 08.00 и 16.00, начиная с 15 марта 2019 года, представлять доклад в  службу ЕДДС муниципального района по тел. (факс) 2-17-09, E-mail:edds@admilinskoe. ru о степени угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с весенним паводком и мерах, принятых по их предупреждению и снижению потерь и ущерба;

- проводить разъяснительную работу с населением по вопросу необходимости страхования личного имущества, в том числе от воздействия паводковых вод.

5. Рекомендовать главе  Исаевского сельского поселения Озерову С.Н.:

- взять под особый контроль   гидротехническое сооружение  на реке Даниловка  и обеспечить подготовку объекта к пропуску весеннего половодья;

- назначить ответственных за подготовку к приему и пропуску весенних вод;

- при необходимости организовать работу по укреплению плотины, ремонту и подготовке водосбросных сооружений к пропуску весеннего половодья;

- провести работы по снижению уровня воды в водохранилище до минимальных значений и по усилению берегозащитных дамб в наиболее опасных местах;

- до 15 марта 2019 года провести проверку технического состояния гидротехнического сооружения   и его готовности к пропуску паводковых вод, акт проверки представить в  отдел по делам ГОЧС и мобработе администрации Ильинского муниципального района.

6. Рекомендовать главе Аньковского сельского поселения Лошкареву Ю.В. в момент прохождения половодья:

- организовать работу наблюдательных постов за состоянием ледовой и паводковой обстановки   в районе мостов на реке Ухтома у д. Константиново и д. Никитинка в случае изоляции паводковыми водами;

- заключить соглашения с заинтересованными лицами на поставку продуктов питания и предметов первой необходимости в н.п. Никитинка и Липкино;

- провести с населением н.п. Константиново, Никитинка  Липкино дополнительные инструктажи по соблюдению правил  пожарной безопасности, создания запаса продуктов и товаров первой необходимости на паводковый период;

- обеспечить первичные меры  пожарной  безопасности  населенных пунктов Константиново, Никитинка, Липкино в случае изоляции паводковыми водами;

- создать условия для организации на территории Аньковского сельского поселения добровольной пожарной команды (дружины) с целью обеспечения первичных мер пожарной безопасности н.п. Никитинка и Липкино в паводковый период.

7. Рекомендовать Главе Ивашевского сельского поселения Касимовой Е.В. в момент прохождения половодья:

- провести с населением н.п. Головищи пропагандистскую работу по соблюдению правил  пожарной безопасности, создания запаса продуктов и товаров первой необходимости на паводковый период;

- обеспечить оказание  медицинской помощи населению и противопожарную безопасность  населенного пункта Головищи в случае изоляции паводковыми водами.

8. Рекомендовать ООО «Тейковское ДЭП» (Е.А.Шестопалов), ООО «Аньковская ПМК» (С.И.Денисенков):

- уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно - восстановительных работ в период весеннего половодья в Ильинском муниципальном районе;

- создать запасы материальных ресурсов (песка, щебня, грунта);

- обеспечить постоянный контроль над состоянием автомобильных дорог общего пользования, за обеспечением безопасности дорожного движения;

- провести уборку и очистку снежных валов вдоль проезжей части дорог, очистку от снега и льда инженерных сооружений. Особое внимание обратить на очистку водопропускных труб, мостов.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации своевременно информировать комиссию по ЧС и ОПБ района через ЕДДС (т. 2-17-09, 89806867370).

9.  Службам ЖКХ, сельхозпредприятиям, имеющие на своем балансе хозяйственно-питьевые водопроводы в срок до 30 марта 2018 года:

- провести ревизии водопроводных колонок, смотровых водопроводных колодцев с целью исключения загрязнения грунтовыми и паводковыми водами;

- организовать ежедневный осмотр павильонов артскважин с целью исключения попадания паводковых вод в устье артскважин;

- провести профилактическую чистку и дезинфекцию водопроводных сетей и сооружений;

- обеспечить производственный лабораторный   контроль над качеством воды подаваемой в разводящую водопроводную сеть;

- выполнить работы по очистке от грязи и мусора водопропускных труб, водостоков для предотвращения подъема воды, подтопление жилых домов и размыва дорожного полотна в населенных пунктах и объектах экономики;

- принять меры по уборке снега, сосулек и наледи с крыш жилых домов и административных зданий и сооружений.

10. Рекомендовать   Ильинскому ПУ филиала   ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Тейково (Куликов С.Б) обеспечить безопасность газового хозяйства в период прохождения паводка на территории муниципального района.

11. Рекомендовать ОБУЗ Ильинская ЦРБ (А.М.Никогосян):

- подготовить бригаду скорой помощи на случай выполнении аварийно - восстановительных работ, противопаводковых мероприятий в период весеннего половодья;

- обеспечить готовность медицинского учреждения к оказанию помощи пострадавшим, создать резерв медикаментов для этих целей.

12. Рекомендовать ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области в г. Тейково, Тейковском, Г.- Посадском, Ильинском и Комсомольском муниципальных районах (С.В. Фролов):

- осуществить контроль и надзор за санитарно-эпидемиологической обстановкой;

- обеспечить проведение комплекса санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения, попадающего в зону подтопления, острыми кишечными заболеваниями.

13. Рекомендовать ПАО «Ростелеком» филиал во Владимирской  и Ивановской областях Тейковский МЦТЭТ Ильинский ЛТЦ  (А.В. Алышев):

- обеспечить своевременную передачу информации о паводковой обстановке, угрозе возникновения ЧС;

- создать силы и средства для аварийно - восстановительных работ в зонах подтопления.

14. Рекомендовать пункту полиции №19 МО МВД России «Тейковский»:

- откорректировать план мероприятий по защите материальных ценностей, соблюдению общественного порядка в условиях ЧС;

- организовать в случае необходимости выставление постов в местах разрушения дорог и мостов;

- обеспечить взаимодействие по оповещению пострадавшего населения в случае ЧС.

15. Рекомендовать Ильинский РЭС ПО ТЭС филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Ивэнерго» (Н.В. Гаврилов):

- обследовать линии электропередач могущие попасть в зону подтопления;

- определить состав сил и средств для ремонта линий электропередач;

- подготовить средства доставки для проведения ремонтных работ.

16. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.

Заместитель главы администрации

Председатель КЧС и ОПБ

Ильинского муниципального района                                          С.М.Ефремов

Приложение   1

к решению КЧС и ОПБ

№ 3 от 01.03.2019 г

П Л А Н

мероприятий по подготовке сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС к безаварийному пропуску весеннего половодья в 2019 году

|  | Наименование организации | ФИО руководителя, ответственного лица за организацию взаимодействия | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Отметка о Испол-нении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Органы местного самоуправления | Главы сельских поселений | Рассмотреть вопрос о подготовке и проведении противопаводковых мероприятий на совещаниях при главе | до 15.03. 2019 г |  |
| 2 | Органы местного самоуправления | Главы сельских поселений, отдел по делам ГОЧС и МР | Обеспечить первичные меры пожарной безопасность населенных пунктов | до 15.03. 2019 г и в паводковый период |  |
| 3 | Органы местного самоуправления | Главы сельских поселений, отдел по делам ГОЧС и МР | Обеспечить пропаганду среди населения по мерам пожарной безопасности, провести дополнительные инструктажи | до 15.03. 2019 г и в паводковый период |  |
| 4 | Органы местного самоуправления совместно с руководителями ОЭ | Главы сельских поселений, руководители ОЭ, РУС, ЕДДС | Проверить готовность системы оповещения и связи | до начала паводка |  |
| 5 | Руководителями ОЭ района | Отдел экономики и муниципального хозяйства руководители с/х предприятий , РЭС, Ильинская ЦРБ, дорожная служба, службы ЖКХ | Создать запас мате-риальных ресурсов для ликвидации последствий паводковых явлений, определить состав сил и средств для осуществления ремонтно-восстановительных работ | до начала паводка и в паводковый период |  |
| 6 | Руководители ОЭ района | Отдел экономики и муниципального хозяйства, руководители с/х предприятий, службы ЖКХ | Создать запасы хлорсодержащих веществ для проведения хлорирования питьевой воды | до начала паводка |  |
| 7 | ТОТУ роспотребнадзора по Ильинскому МР, ОБУЗ Ильинская ЦРБ | Фролов С.В. Никогосян А.М.. | Провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемиологи-ческих мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения острыми кишечными заболеваниями | до начала паводка |  |
| 8 | ОБУЗ Ильинская ЦРБ | Никогосян А.М. | Подготовить медицинские учреждения для оказания помощи пострадавшим, обеспечить запас медикаментов | до начала паводка |  |
| 10 | Исаевское сельское поселение, | Озеров С.Н. | Обеспечить проверку технического состояния гидротехнического сооружения, обеспечить его готовность к пропуску паводковых вод | до начала паводка |  |
| 11 | Аньковское сельское поселение | Лошкарев Ю.В. | Обеспечить противопожарную защиту и жизнеобеспечение населения н.п. Липкино, Никитино, Константиново | В течении паводкового периода |  |
| 12 | Ивашевское сельское поселение | Касимова Е.В. | Обеспечить противо-пожарную защиту и жизнеобеспечение населения н.п. Головищи | В течении паводкового периода |  |
| 13 | Руководители ОЭ | Отдел экономики и муниципального хозяйства, руководители с/х предприятий, дорожная служба. | Обеспечить постоянный контроль за состоянием сети дорог, мостов и искусственных сооружений на них. Для проведения первоочередных профилактических и аварийно-восстанови-тельных работ иметь запас дорожно-строительных материалов | до начала паводка |  |
| 14 | Сельскохозяйственные предприятия | Руководители с/х предприятий | Обеспечить необходимые запасы кормов; обеспечить экологическую безопасность земельных ресурсов и водного фонда с разработкой конкретных мер по предотвращению смыва в реки и водоёмы ГСМ, удобрений, недопущения других загрязнений | до начала паводка |  |
| 16 | Органы местного самоуправления, руководители ОЭ | Главы сельских поселений, отдел экономики и МХ, руководители ОЭ | Представить информацию о проведённых мероприятиях в отдел по делам ГОЧС и мобработе администрации Ильинского муниципального района | до 30.03 2019 г. |  |