АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2020 года  № 51

п. Ильинское-Хованское

О подготовке и проведении противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 2020 года

Во исполнение Федерального закона  от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Уставом Ильинского муниципального района и в целях минимизации в 2020 году рисков возникновения негативных последствий, вызванных прохождением весеннего паводка, обеспечения безаварийного пропуска предстоящего половодья, администрация Ильинского муниципального района  п о с т а н о в л я е т :

1. Период весеннего половодья на территории Ильинского муниципального района определить с 16.03. по 15.05.2020 года.

2. Утвердить:

- План основных мероприятий по подготовке сил и средств районного звена областной подсистемы РСЧС к безаварийному пропуску весеннего половодья в 2020 году на территории  Ильинского муниципального района (приложение 1);

- состав оперативного штаба по организации безаварийного пропуска     весеннего половодья при КЧС и ОПБ Ильинского муниципального  района (приложение 2);

- схему сбора информации о паводковой обстановке на территории Ильинского муниципального района (приложение 3).

3. Рекомендовать главе  Исаевского сельского поселения Озерову С.Н. - собственнику гидротехнического сооружения на р. Даниловка:

- взять под особый контроль   гидротехническое сооружение  на реке Даниловка  и обеспечить подготовку объекта к пропуску весеннего половодья;

- назначить ответственных за подготовку к приему и пропуску весенних вод;

- организовать работу по  подготовке водосбросных сооружений к пропуску весеннего половодья;

- провести работы по снижению уровня воды в водохранилище до минимальных значений и по усилению берегозащитных дамб в наиболее опасных местах;

- до 16 марта 2020 года провести проверку технического состояния гидротехнического сооружения   и его готовности к пропуску паводковых вод, акт проверки представить в  отдел по делам ГОЧС и мобработе администрации Ильинского муниципального района.

4. Рекомендовать главе Аньковского сельского поселения Лошкареву Ю.В. в момент прохождения половодья:

- провести с населением н.п. Константиново, Никитинка  Липкино пропагандистскую работу по соблюдению правил  пожарной безопасности, создания запаса продуктов и товаров первой необходимости на паводковый период;

- обеспечить первичные меры  пожарной  безопасности  населенных пунктов Константиново, Никитинка, Липкино в случае изоляции паводковыми водами;

- создать условия для организации на территории Аньковского сельского поселения добровольной пожарной команды (дружины) с целью обеспечения первичных мер пожарной безопасности н.п. Константиново, Никитинка и Липкино в паводковый период.

5. Рекомендовать Главе Ивашевского сельского поселения Касимовой Е.В. в момент прохождения половодья:

- провести с населением н.п. Головищи пропагандистскую работу по соблюдению правил  пожарной безопасности, создания запаса продуктов и товаров первой необходимости на паводковый период;

- обеспечить первичные меры пожарной  безопасности   населенного пункта Головищи в случае изоляции паводковыми водами.

6. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям объектов экономики, отделу экономики и  муниципального хозяйства в части касающейся:

- в период весеннего половодья организовать ежедневную разведку ледовой и паводковой обстановки;

- провести  инструктивные совещания по обеспечению пожарной безопасности  в населенных пунктах и на объектах экономики, на которых утвердить конкретные меры по подготовке организационных, оперативных и практических мероприятий, направленных на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период весеннего паводка;

- организовать сбор информации и ежедневно к 08.00 и 16.00, начиная с 16 марта 2020 года, представлять доклад в  службу ЕДДС муниципального района по тел. (факс) 2-17-09, E-mail:edds@admilinskoe. ru о степени угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с весенним паводком и мерах, принятых по их предупреждению и снижению потерь и ущерба;

- проверить наличие и достаточность резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, при необходимости создать резерв ГСМ, источников аварийного энергоснабжения, продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости и материалов для ликвидации последствий паводковых явлений;

- проводить разъяснительную работу с населением по вопросу необходимости страхования личного имущества, в том числе от воздействия паводковых вод.

7. До 16.03.2020 заместителю главы администрации, начальнику отдела образования, председателю эвакуационной комиссии Соборновой Л.М. подготовить пункты временного размещения граждан,  для принятия пострадавшего населения в паводковый период 2020 года.

8. На период подготовки и проведения противопаводковых мероприятий заместителю главы администрации, начальнику отдела экономики и муниципального хозяйства Ефремову С.М.:

-  взять на контроль организацию и работу служб ЖКХ, дорожного хозяйства;

- определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, приведение их в готовность к действиям;

- организовать проведение тренировок с органами управления, силами муниципальных звеньев ТП РСЧС Ильинского муниципального района к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья;

- организовать работу по очистке от грязи и мусора водопропускные трубы, водостоки для предотвращения подъема воды, подтопление жилых домов и размыва дорожного полотна в населенных пунктах;

- предусмотреть и выполнить мероприятия, направленные на защиту от воздействия весенних вод населенных пунктов, ферм, машинотракторных парков, хранилищ химических веществ и горюче-смазочных материалов, очистных и водопроводных сооружений;

- осуществлять мероприятия по обеспечению экологической безопасности земельных ресурсов и водного фонда, предотвращению смыва в реки и водоемы удобрений, ядохимикатов, ГСМ, отходов сельскохозяйственного производства;

- организовать комиссионное обследование моста через р. Ухтома в районе населенного пункта Никитинка, принять решение о его эксплуатации в паводковый период;

- до начала паводкового периода подготовить объездной путь автотранспорта по маршруту между н.п.  Ильинское-Хованское,   Гари,  Веригино, Константиново, Никитинка, Липкино. Уведомить об обустройстве объездного пути медицинскую (ОБУЗ Ильинская ЦРБ) и противопожарную службу (ПСЧ-53);

- обеспечить соблюдение мер безопасности при проведении всех работ;

9. Рекомендовать службам ЖКХ Ильинского муниципального района, директору ООО «Тейковское ДЭП» Шестопалову Е.А.,  начальнику Ильинского  ЛТЦ ОАО «Ростелеком» Алышеву А.В., начальнику  Тейковского РЭС ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Ивэнерго» Григорьеву А.В., начальнику Ильинского ПУ филиала   ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Тейково Куликову С.Б., начальнику ПП №19 МО МВД России «Тейковский Коровкину Н.А., начальнику ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ильинскому району Фролову С.В., главному врачу ОБУЗ Ильинская ЦРБ  Никогосяну А.М. принять к действию указанные выше план и схему.

10. Начальнику отдела по делам ГОЧС и мобработе администрации Ильинского муниципального района Власичеву С.Н.:

- организовать взаимодействие служб по обмену информацией о подготовке к весеннему половодью и складывающейся обстановке на территории Ильинского муниципального района в период весеннего половодья;

- в зависимости от складывающейся ситуации провести корректировку планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также планов жизнеобеспечения пострадавшего населения;

- до 28 февраля 2020 года откорректировать план по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период на территории Ильинского муниципального района, согласовать  его в установленном порядке с ГУ МЧС России по Ивановской области;

- до 16 марта 2020 года организовать смотр готовности сил и средств муниципального звена ТП РСЧС к  паводковому периоду;

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ильинского

муниципального района                                                  С.И.Васютинский

Приложение  2

к постановлению администрации

Ильинского муниципального района

от 19.02.2020 г. № 51

С О С Т А В

оперативного штаба по организации безаварийного пропуска весеннего половодья при КЧС и ОПБ Ильинского муниципального  района

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Штатная должность | Рабочий телефон/сот-й |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Васютинский Сергей Иванович | Глава Ильинского муниципального района, руководитель штаба | 2-12-04 8 910 696 68 92 |
| 2. | Ефремов Сергей Михайлович | Зам. главы администрации, заместитель руководителя штаба | 2-18-01/ 89807387528 |
| 3. | Власичев Сергей Николаевич | Начальник отдела по делам ГО ЧС и мобработе администрации Ильинского муниципального района | 2-11-07/ 89611160579 |
| 4. | Смагин Владимир Викторович | Начальник ОНД в г. Тейково, Тейковском и Ильинском районах УНПР ГУ МЧС России по Ивановской области (по согласованию) | 2-10-80/ 89644918242 |
| 5. | Денисенков Дмитрий Сергеевич | Директор МУП ЖКХ «Ильинское» | 2-17-37/ 89203732888 |
| 6. | Шестопалов Евгений Анатольевич | Директор ООО «Тейковское ДЭП» (по согласованию) | 8 49343 215 52/ 21432-проходная |
| 7. | Коровкин Николай Алексеевич | Начальник ПП №19 МО МВД России «Тейковский» (по согласованию) | 2-12-50/ 2-18-02 деж. |
| 8. | Никогосян Ашот Михайлович | Главный врач ОБУЗ Ильинская ЦРБ (по согласованию) | 2-11-34/ 89612466448 |
| 9. | Григорьев Андрей Викторович | Начальник Тейковского РЭС (по согласованию) | (49 343) 2 2771, 2 29 56 (секр.) 89106689126 |
| 10. | Куликов Сергей Борисович | Начальник Ильинского ПУ филиала ОАО «Газпром газораспределения Иваново» в г.Тейково (по согласованию) | 21480/ 89109805022 |
| 11. | Алышев Александр Владимирович | Начальник Ильинского ЛТЦ ОАО «Ростелеком» (по согласованию) | 217-75/ 89085686260 |

- дежурный диспетчер ЕДДС администрации  района         (8 49353) 217-09;

- дежурный диспетчер службы спасения ПСЧ-43                 (8 49353) 211-01, 101;

-  дежурный ПП №19                                                                (8 49353) 218-02, 102;

- дежурный диспетчер ОБУЗ Ильинская ЦРБ                        (8 49353) 218-03, 03;

- дежурный Ильинского ПУ филиала ОАО «Газпром …»     (8 49353) 214-80, 04.

Приложение  1

к постановлению  администрации

Ильинского муниципального района

от 19.02.2020 г. №51

П Л А Н

основных мероприятий по подготовке сил и средств районного  звена территориальной подсистемы РСЧС к безаварийному пропуску весеннего половодья в 2020 году на территории  Ильинского муниципального района

код АТС района 8 49353

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование организации | ФИО руководителя, ответственного лица за выполнение мероприятий | №№ телефонов | Сроки исполнения | Отметка о выпол-нении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечить проверку технического состояния гидротехнического сооружения - плотины на р. Даниловка и его готовность к пропуску паводковых вод | Администрация Исаевского сельского поселения | Озеров С.Н. | 28146 | До 16.03.2020 |  |
| 2 | Представление информации о техническом состоянии плотины на р. Даниловка | Администрация Исаевского сельского поселения | Озеров С.Н. | 28146 | 16.03.2020 |  |
| 3 | Обеспечение готовности системы оповещения и связи к выполнению задач по предназначению при возможном подтоплении, предоставления средств связи для организации информирования населения, создание сил и средств для аварийно - восстановительных работ в зонах подтопления | ЛТУ п. Ильинское ОАО «Ростелеком» ЕДДС Ильинского муниципального района | Алышев А.В. Власичев С.Н. | 21775, 21646, 21709 | До 20.03.2020 |  |
| 4 | Контроль проведения мероприятий в муниципальных образованиях за предотвращением подтоплений жилого фонда талыми водами и за готовностью водопропускных труб и водосточных канав к пропуску талых вод; | Администрации поселений муниципального района, отдел экономики и муниципального хозяйства | Лошкарев Ю.В. Касимова Е.В. Озеров С.Н. Поназеева А.П. Ефремов С.М. | 33178 25218 28146 26123 21801 (21506) | В течении паводкового периода |  |
| 5 | Подготовка мест временного размещения эвакуированного населения | Эвакуационная комиссия района | Соборнова Л.М. | 21249 | До 16.03.2020 |  |
| 6 | Осуществление контроля за состоянием дорог, объездных путей, мостов в подтопляемых зонах, за проведением ремонтных работ на поврежденных участках дорог, мостов; проведение совещания с руководящим составом подрядных организаций Ильинского муниципального района, осуществляющих круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; проведение уборки снежных валов вдоль проезжей части дорог; очистку от снега и льда инженерных сооружений, очистка водопропускных труб и трубопереездов очистку от снега и льда инженерных сооружений, очистка водопропускных труб и трубопереездов в населенных пунктах | Отдел экономики и муниципального хозяйства Отдел экономики и муниципального хозяйства ООО «Тейковское ДЭП» МУП ЖКХ Ильинское | Ефремов С.М. Ефремов С.М. Шестопалов Е.А. Денисенков Д.С. | 21801 (21506) 21801 (21506) 21506 (849343)21552, 21972 21737 | Постоянно До 16.03.2020 Постоянно |  |
| 7 | Осуществление экологического контроля в целях обеспечения экологической безопасности земельных ресурсов с/хозяйственного производства с разработкой конкретных мер по предотвращению смыва в реки и водоёмы ГСМ, удобрений, недопущения других загрязнений экваторий; Подготовить запасы материальных средств, ГСМ, необходимые запасы кормов | Отдел экономики и муниципального хозяйства ОЭ сельскохозяйственного производства | Ефремов С.М. Руководители с/х объектов экономики | 21801 (21506) | В течении паводкового периода До начала паводка |  |
| 8 | Контроль и надзор за санитарно-эпидемиологической обстановкой; обеспечение проведения комплекса санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения, попадающего в зону подтопления, острыми кишечными заболеваниями | ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ильинскому району | Фролов С.В. | (8 49343) 40292 | В течении паводкового периода До 23.03.2020 |  |
| 9 | Подготовка медицинских учреждений для оказания помощи пострадавшим; создание резерва медикаментов; планирование мероприятий по организации практических действий при возникновении чрезвычайной ситуации | ОБУЗ «Ильинская ЦРБ» | Никогосян А.М. | 21134 | До 16.03.2020 16.03.2020 16.03.2020 |  |
| 10 | Обследование линий электроснабжения, которые могут попасть в зону подтопления; определение состава сил и средств для ремонта линий электропередач; подготовка средств доставки для проведения ремонтных работ; создание запаса источников аварийного энергоснабжения в зоне подтопления | Тейковский РЭС ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Ивэнерго» Администрации поселений, объекты экономики | Григорьев А.В. Главы поселений, Руководители ОЭ | 8 (49343) 2 2771 89106689126 | До 16.03.2020 16.03.2020 16.03.2020 16.03.2020 |  |
| 11 | Обеспечение охраны общественного порядка в зоне ЧС; выставление постов в местах разрушения дорог и мостов; оповещение населения, попадающего в зону ЧС подвижными группами | ПП №19 МО МВД России «Тейковский» Администрации поселений | Коровкин Н.А. Главы поселений | 21250 33176 25218 28146 26123 | При угрозе и возникнове-нии ЧС |  |
| 12 | Организация взаимодействия с заинтересованными организациями и службами по предупреждению и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций в период половодья Обеспечение работы службы ЕДДС Ильинского муниципального района по взаимному информированию | Отдел по делам ГОЧС и МР администрации Ильинского муниципального района | Власичев С.Н. | 21107 | До и в паводковый период |  |
| 13 | Проведение заседания КЧС и ОПБ, совещаний с утверждением планов подготовки и проведения весеннего половодья 2020 года на подведомственных территориях; формирование на период половодья оперативных групп; проведение работ по подготовке водосбросных сооружений к пропуску талых вод; обеспечение создания запасов материального и финансового резерва на случай возникновения чрезвычайной ситуации; принятие мер по ограничению и запрещению организации массовой рыбной ловли на льду рек и водоёмов; проверка готовности сил и средств РЗ ОП РСЧС Ильинского мун. района к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья; проведение тренировок с органами управления, силами РЗ ОП РСЧС к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья; представление планов мероприятий по подготовке органов управления сил и средств РЗ ОП РСЧС к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья в отдел по делам ГОЧС и МР администрации Ильинского муниципального района; представление схемы сбора информации о паводковой обстановке на территориях поселений в отдел по делам ГОЧС и МР администрации Ильинского муниципального района; представление информации о возможных участках и территориях, подверженных риску затопления (подтопления) на территории муниципального образования в период весеннего половодья; обеспечение сбора информации о паводковой обстановке на территории муниципальных образований и информационное обеспечение ЕДДС Ильинского муниципального района представление докладов о готовности к проведению весеннего половодья в отдел по делам ГОЧС и МР администрации ИМР | Администрация Ильинского муниципального района, администрации поселений, ОЭ | Васютинский С.И., отдел по делам ГОЧС и МР, главы поселений, руководители объектов экономики | Согласно справочника | До 16.03.2020 В паводко-вый период До 16.03.2020 В паводковый период До 16.03.2020 До 16.03.2020 До 16.03.2020 До 10.03.2020 До 10.03.2020 До 16.03.2020 С 16.03.2020 до 15.05.2020 |  |
| 14 | Осуществлять проверку переходов газопроводов через водные преграды и овраги – ежедневно; производить обход подземных газопроводов в местах их пересечения с дорогами – 1 раз в неделю; производить обход и осуществлять контроль за отведением воды от емкостных установок ГРП и ШГРП – 2 раза в неделю; производить обход заболоченных участков подземных и надземных газопроводов – 2 раза в неделю; усилить контроль за состоянием колодцев на подземных газопроводах, принимать меры к недопущению поступления в них паводковых вод и своевременной их откачке; осуществлять контроль за возможным появлением деформации надземных газопроводов и компенсаторов подземных газопроводов; провести внеплановый инструктаж слесарям-обходчикам и слесарям АДС; через СМИ проводить разъяснительную работу среди населения о мерах предосторожности при обнаружении утечек газа; провести проверку автотранспортных средств и их технического оснащения к готовности и ликвидации возможных аварий в паводковый период; провести внеплановые учебно-тренировочные занятия с работниками по локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций в паводковый период; проверить наличие, полноту и достоверность маршрутных карт подземных газопроводов (и их технических документов) для целей определения местоположения газопроводов и принятия мер при возможных авариях, на газопроводах, которые могут оказаться в местах затопления | Ильинский ПУ филиала в г. Тейково АО «ГПГР Иваново» | Куликов С.Б.. | 21480 | 16.03.2020- 30.04.2020 |  |
|  |  |  |  |  | 20.03.2020-30.04.2020 20.03.2020-30.04.2020 До 20.03.2020 Постоянно До 20.03.2020 До 20.03.2020 До 20.03.2020 |  |

Приложение  3

к постановлению  администрации

Ильинского муниципального района

от 19.02.2020 г. № 51

Схема сбора информации в период весеннего половодья 2020 года

# Text boxes

ЕДДС Ильинского муниципального района

8 49353-2-17-09

Начальник отдела по делам ГОЧС и МР администрации района

8 49353-2-11-07

ЦУКС ГУ МЧС России по Ивановской области

8-4932-299-170, 8-4932-241-216

Дежурная служба Губернатора

8 4932-329-758

8 4932-411-495

ПП №19 МО МВД России «Тейковский»

8 49353-2-18-02 (02)

ОБУЗ  Ильинская ЦРБ

8 49353-2-18-03 (03)

ООО «Тейковская ДЭП»

8 49343-2-27-61

Тейковский  РЭС

8 49343-2-29 56

Ильинский ПУ филиала  ОАО «Газпром . . »

8 49353-2-14-80 (04)

Пункты  связи пожарных частей

Ильинский гарнизон- 849353-2-10-80

ПСЧ-43                              - 8 49353-2-11-01

ОП-53                             - 8 49353-3-33-08

ДДС МУП ЖКХ

8 49353-2-17-37

Районный  Узел Связи

8 49353-2-16-46

ЕДДС соседних районов

Комсомольский МР-8 49352-4-22-33

Тейковский МР-8 49343-4-05-69

Г.-Посадский МР-8 49355-2-02-67

Ростовский МР-8 48536-6-34-39

Юрьев Польский МР-8 49246

ДДС администраций поселений

Аньковское с/пос.-8 49353-3-31-78

Ивашевское с/пос.-8 49353-2-52-98

Исаевское с/пос.- 8 49353-2-81-46

Щенниковское с/пос.- 8 49353-2-61-23

Глава Ильинского муниципального района,

Председатель КЧС и ОПБ района

8 49353-2-12-04

8 910 696 68 92